| ЗАТВЕРДЖЕНО: |  | ЗАТВЕРДЖУЮ: |
| --- | --- | --- |
| Південно-Західне міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства |  | Генеральний директор Українського державного проектного лісовпорядного виробничого об’єднання |
| _________________ |  | ____________Віктор МЕЛЬНИЧЕНКО |
| «___» _______ 2025 р. |  | «___» жовтня 2025 р. |

ПРОТОКОЛ

першої лісовпорядної наради з повторного базового лісовпорядкування лісів

національного природного парку «Вижницький»

Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства,

розташованого на території Чернівецької області

| м. Чернівці | « » жовтня 2025 року |
| --- | --- |

ПРИСУТНІ: список поміщений в додатку 1.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Готовність національного природного парку «Вижницький» (далі – НПП «Вижницький») і Київської лісовпорядної експедиції до проведення польових лісовпорядних робіт з повторного базового лісовпорядкування (далі – польові лісовпорядні роботи).

2. Визначення порядку та особливостей проведення польових лісовпорядних робіт.

СЛУХАЛИ: Доповіді першого заступника начальника Південно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Лукомського О.О., начальника Київської лісовпорядної експедиції Токарського Д.Я., виступи представників НПП «Вижницький» та інших учасників наради.

Заслухавши і обговоривши доповіді і виступи присутніх, перша лісовпорядна нарада вирішила:

1. Констатувати:

Необхідність здійснення повторного базового лісовпорядкування зумовлена змінами в лісовому фонді НПП «Вижницький», закінченням попереднього проєктного періоду.

2. Ухвалити:

2.1. Провести в НПП «Вижницький» у 2025 році підготовчі та польові лісовпорядні роботи з повторного базового лісовпорядкування спеціалістами Київської лісовпорядної експедиції ВО «Укрдержліспроект» на площі 8387,9 га.

2.2. Лісовпорядні роботи здійснити керуючись Лісовим кодексом України, Законами України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд України», Порядком здійснення лісовпорядкування, затвердженим постановою КМУ від 07.02.2023 №112, іншими законодавчими актами України, прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами та рішеннями, прийнятими на цій нараді.

2.3. Підготовчі роботи виконати в процесі проведення польових лісовпорядних робіт.

2.4. Геодезичною основою для складання планово-картографічних матеріалів прийняти:

- правовстановлюючі документи на право постійного користування земельними ділянками;

- планшети попереднього лісовпорядкування;

- матеріали дистанційного зондування Землі;

- топографічні карти М 1:10 000.

2.5. Межі та сумарну площу виділів, розташованих на земельних ділянках, оформлених відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», прийняти згідно з отриманими свідоцтвами про право постійного користування (власності) на нерухоме майно. Врахувати зміни до зареєстрованих речових прав, внесені відповідно до законодавства.

2.6. У разі виявлення розбіжностей між планово-картографічними матеріалами попереднього лісовпорядкування та документами, що посвідчують право користування відповідною земельною ділянкою і визначають її межі, провести окрему технічну нараду для прийняття відповідного проєктного рішення.

2.7. Зберегти існуючу квартальну мережу та її нумерацію. У разі зміни нумерації кварталів скласти схему нової нумерації та узгодити її із НПП «Вижницький». Квартал може бути віднесений тільки до одного органу місцевого самоврядування. Земельні ділянки, прийняті до складу НПП «Вижницький», розділити на квартали і занумерувати їх останніми номерами.

2.8. Лісовпорядні роботи проводити виходячи з поділу лісів на категорії відповідно до постанови КМ України від 16.05.2007 № 733 «Порядок поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок», постанови КМ України від 15.12.2023 № 1318 «Перелік автомобільних доріг загального користування державного значення», відповідно до Указу Президента України від 30.08.1995 р. № 810 «Про створення національного природного парку «Вижницький» та Положення про національний природний парк «Вижницький», затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 29.10.2007 р. № 543.

2.9. На площі, наданій НПП «Вижницький»  в постійне користування, розподіл території на функціональні зони (заповідна зона, зона регульованої рекреації, зона стаціонарної рекреації, господарська зона) встановлюється відповідно до Проєкту організації території, охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об’єктів національного природного парку «Вижницький».

2.10. Організувати з урахуванням рельєфу наступні господарські частини:

- ліси природоохоронного призначення з особливим режимом користування, на рівнині, включивши до неї ліси, які виконують природоохоронні, естетичні, наукові функції, де заборонені рубки головного користування;

- ліси природоохоронного призначення з особливим режимом користування, в горах, включаючи до неї ліси, які виконують природоохоронні, естетичні, наукові функції, де заборонені рубки головного користування.

2.11. Утворити наступні господарські секції та прийняти для них такі віки стиглості в межах господарської частини (згідно з оптимальними віками стиглості, затвердженими Мінлісгоспом України 21.10.1983 р., а також наказу Державного комітету лісового господарства України «Про затвердження віків стиглості похідних ялинових деревостанів» від 15.10.2009 № 269):

| Господарські секції і породи, які входять до них | Тривалість класів віку | Віки стиглості у госпчастинах з особливим режимом користування |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на рівнині | в горах |
| Соснова (сосна звичайна, інші види сосен) | 10 | 121-130 | 121-130 |
| Сосни гірської (сосна гірська) | 10 |  | 141-150 |
| Модринова (усі види модрин) | 10 | 61-70 | 61-70 |
| Ялинова (ялина) | 10 | 121-130 | 141-150 |
| Ялина похідна (ялина) | 10 | 61-70 | 61-70 |
| Ялицева (ялиця, дугласія) | 10 | 141-150 | 141-150 |
| Кедрова (сосна кедрова) | 10 | 141-150 | 161-170 |
| Тисова (тис ягідний, ялівці деревовидні) | 10 | 241-250 | 241-250 |
| Дубова високостовбурна (дуб звичайний, дуб скельний нас. 3 кл. бон. і вище, пор. 2 кл. бон. і вище) | 10 | 161-170 | 161-170 |
| Дубова низькостовбурна (дуб звичайний, дуб скельний нас. 4 кл. бон. і нижче, пор. 3 кл. бон. і нижче) | 10 | 91-100 | 91-100 |
| Дуба червоного (дуб червоний) | 10 | 91-100 | 91-100 |
| Букова (бук лісовий, явір) | 10 | 121-130 | 161-170 |
| Ясенева (ясен звичайний, ясен вузьколистий) | 10 | 91-100 | 91-100 |
| Ясена зеленого (ясен зелений, клен ясенелистий) | 5 | 41-45 | 41-45 |
| Кленова (клен гостролистий, клен польовий, клен сріблястий) | 10 | 91-100 | 91-100 |
| Грабова (граб звичайний) | 10 | 71-80 | 91-100 |
| В’язова (в’яз гладкий, берест, в’яз шорсткий, в’яз дрібнолистий) | 5 | 41-45 | 41-45 |
| Акацієва (біла акація, гледичія) | 5 | 36-40 | 36-40 |
| Березова (береза повисла, пухнаста) | 10 | 71-80 | 71-80 |
| Чорновільхова (вільха чорна) | 10 | 71-80 | 71-80 |
| Осикова (осика, вільха сіра) | 10 | 41-50 | 41-50 |
| Липова (всі види лип) | 10 | 91-100 | 91-100 |
| Тополева (усі види тополі, верб деревовидних) | 5 | 36-40 | 36-40 |
| Лісоплодова (груша, яблуня, черешня, вишня, слива, берека) | 10 | 51-60 | 51-60 |
| Горіхова (усі види горіхів, каштан їстівний, платан) | 10 | 71-80 | 91-100 |
| Інших деревних порід (клен татарський, бархат амурський, катальпа, каштан кінський) | 10 | 61-70 | 61-70 |
| Чагарникова (усі види чагарників) | 5 | 21-25 | 21-25 |
| Верби чагарникові | 1 | 3 | 3 |

2.12. Коригування запасів насаджень на 1 га під час окомірної таксації, а також визначення відносних повнот під час вимірювальної та перелікової таксації, проводити керуючись нормативами, приведеними у Лісотаксаційному довіднику, затвердженому Держлісагентством України (протокол засідання НТР ДАЛРУ від 16.12.2020 р.).

2.13. Під час таксації лісу для гірського рельєфу у всіх функціональних зонах визначати стійкість ґрунту та висоту над рівнем моря. Для схилів більше 5° визначати експозицію та кут нахилу.

2.14. Під час таксації лісу для стиглих та перестійних насаджень у всіх функціональних зонах, а для середньовікових та пристиглих насаджень у господарській зоні визначати відсоток ділових дерев.

2.15. Селекційну оцінку визначати для пристиглих, стиглих і перестійних насаджень основних лісотвірних порід (сосна, ялина, ялиця, дуб, бук) згідно з рекомендаціями УкрНДІЛГА (за П.І. Молотковим).

2.16. У функціональних зонах регульованої та стаціонарної рекреації, а також у рекреаційних ділянках провести ландшафтну таксацію, керуючись Методикою визначення показників рекреаційної характеристики земель, розробленою ВО «Укрдержліспроект» у 2000 році.

2.17. Лісогосподарські заходи проєктувати згідно з чинним Лісовим кодексом України, Законом України «Про природно-заповідний фонд України» і Положенням про національний природний парк «Вижницький».

2.18. В таксаційних описах відмітити наявність рослин та тварин, занесених до Червоної книги України, запроєктувати заходи з їх збереження та охорони.

2.19. В таксаційних описах відмітити наявність рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення видів рослин, запроєктувати заходи з їх збереження та охорони.

2.19.1. Внести у матеріали лісовпорядкування відомості про місцезнаходження видів флори та фауни і їх природних середовищ існування, які охороняються відповідно до Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі, отримані від Міндовкілля.

2.19.2. Внести у матеріали лісовпорядкування місця зростання старовікових, визначних дерев (за наявності) та їх охоронні зони, які створені відповідно до Порядку створення охоронних зон для збереження біорізноманіття у лісах та Порядку створення охоронних зон для збереження об’єктів Червоної книги України (постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.2023 № 499). Проєктування господарських заходів в таких охоронних зонах проводити з врахуванням режиму ведення лісового господарства, зазначеного у паспорті охоронної зони.

2.19.3. Внести інформацію в матеріали лісовпорядкування про місця гніздування хижих птахів та птахів, занесених до Червоної книги України, чорного лелеки, токовищ глухарів (глушців), тетеруків. Визначити охоронні зони навколо цих гніздувань відповідно до нормативів, визначених пунктом 5 Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 № 756).

2.19.4. Внести у матеріали лісовпорядкування інформацію про результати зоологічних, ботанічних та геоботанічних досліджень (у разі наявності таких досліджень).

2.19.5. Внести у матеріали лісовпорядкування лісові ділянки надані у довгострокове тимчасове користування лісами та лісові ділянки, щодо яких встановлений лісовий сервітут.

2.20. Під час проєктування рубок формування і оздоровлення лісів (рубки догляду, санітарні рубки, ландшафтні рубки, рубки переформування та ін.) керуватися Правилами поліпшення якісного складу лісів, проведення інших рубок та робіт, пов’язаних і не пов’язаних із веденням лісового господарства, затвердженими постановою КМУ від 12.05.2007 № 724 зі змінами.

2.21. Проєктувати такі види рубок догляду за лісом залежно від віку та породного складу насаджень:

| Види рубок догляду | Вік насаджень, роки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | хвойні і твердолистяні високостовбурні | інші листяні породи, в т.ч. твердолистяні низькостовбурні з віком стиглості |  |
|  |  | 41 рік і вище | до 40 років |
| Освітлення | до 10 | до 10 | до 5 |
| Прочищення | 11-20 | 11-20 | 6-10 |
| Проріджування | 21-40 | 21-30 | 11-20 |
| Прохідні рубки | 41 та старіші | 31 та старіші | 21 та старіші |

Примітки:

- Якщо вік стиглості не більше 25 років, то проріджування закінчують до 15 років, а прохідні рубки розпочинають у 16 років.

- У господарській секції ялинова похідна в господарських частинах з особливим режимом користування прохідні рубки проводять у віці 41-50 років.

З метою формування насаджень змішаного складу рубки догляду проєктувати виходячи з лісівничої доцільності.

2.22. Для визначення щорічного обсягу рубок догляду прийняти такі розрахункові періоди їх повторюваності: освітлення в насадженнях дуба – 3 роки, у насадженнях інших порід – 5, прочищення – 5, проріджування – 10, прохідні рубки – 10 років.

2.23. Проєктовані показники виходу ліквідного запасу і запасу ділової деревини від проведення рубок догляду узгодити з НПП «Вижницький».

2.24. Сухостій та захаращеність враховувати з 5 м3 на 1 га, а на ділянках вздовж доріг, туристичних маршрутів, навколо місць відпочинку з 3 м3 на 1 га.

2.25. Вибіркові санітарні рубки проєктувати в насадженнях з наявністю сухостійних, всихаючих, дуже ослаблених дерев внаслідок пошкодження шкідниками і хворобами лісу, стихійного лиха, антропогенного та іншого шкідливого впливу відповідно до Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою КМ України від 27.07.1995 № 555 зі змінами (далі – Санітарні правила).

2.26. Суцільні санітарні рубки проєктувати відповідно до пункту 27 Санітарних правил тільки у межах господарської зони та виключно у разі виникнення аварій та настання стихійного лиха.

2.27. Під час проєктування господарських заходів враховувати вимоги Санітарних правил щодо заборони здійснення заходів з поліпшення санітарного стану лісів навколо місць гніздування хижих птахів, занесених до Червоної книги України (радіусом 500 метрів), чорного лелеки (радіусом 1000 метрів), токовищ глухарів, тетеруків (радіусом 300 метрів).

2.28. Проєктувати рубки переформування з врахуванням змін до постанови КМ України від 12.05.2007 № 724.

2.29. У рекреаційних зонах НПП «Вижницький» проєктувати ландшафтні рубки (ландшафтні рубки догляду, ландшафтні рубки регулювання співвідношення типів ландшафтів, пейзажні рубки, ландшафтні рубки планування території) з метою формування лісопаркових ландшафтів і підвищення їх естетично-оздоровчої цінності та стійкості на туристичних маршрутах та оглядових майданчиках.

2.29.1. Рідколісся відносити до фонду відновлення лісів з проєктуванням лісовідновних заходів. За наявності сухостійних, відмираючих, дуже ослаблених дерев проєктувати суцільні санітарні рубки або ліквідацію захаращеності.

2.30. Проєктувати інші заходи з формування і оздоровлення лісів, відповідно до Правил поліпшення якісного складу лісів, проведення інших рубок та робіт, пов’язаних і не пов’язаних із веденням лісового господарства, затверджених постановою КМУ від 12.05.2007 № 724, зі змінами. Рубки, пов’язані з прокладенням квартальних просік і відновленням межових ліній, проєктувати там, де вони відсутні, шириною до 6 м.

2.31. Проєктувати рубки, пов’язані з новим будівництвом, реконструкцією, капітальним ремонтом доріг на лісових ділянках та доглядом за ними, рубки небезпечних дерев у зовнішніх зонах безпеки вздовж лісосік та інші рубки та роботи, пов’язані з веденням лісового господарства, відповідно до Правил поліпшення якісного складу лісів, проведення інших рубок та робіт, пов’язаних і не пов’язаних із веденням лісового господарства, затверджених постановою КМУ від 12.05.2007 № 724 зі змінами. Проєктувати господарські заходи з врахуванням наявності об’єктів дорожньої інфраструктури (обмежувати проєктування господарських заходів, проєктувати влаштування захисних ремізів).

2.32. Проєктувати рубки та роботи, не пов’язані з веденням лісового господарства, такі як рубки небезпечних дерев (крім небезпечних дерев у зовнішніх зонах безпеки вздовж лісосік), відповідно до Правил поліпшення якісного складу лісів, проведення інших рубок та робіт, пов’язаних і не пов’язаних із веденням лісового господарства, затверджених постановою КМУ від 12.05.2007 № 724 зі змінами; заходи щодо розчищення трас повітряних ліній електропередачі, відповідно до Правил охорони електричних мереж, затверджених постановою КМ України від 27.12.2022 № 1455; обрізування гілок дерев та вирубування чагарників у встановленому законодавством порядку для забезпечення встановленої ширини просік відповідно до Правил охорони ліній електрозв’язку, затверджених постановою КМ України від 29.01.1996 № 135.

2.33. Виділити праліси, квазіпраліси та природні ліси згідно з матеріалами їх ідентифікації, відповідно до Методики визначення належності лісових територій до пралісів, квазіпралісів і природних лісів, затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 18.05.2018 № 161. У вказаних ділянках не проєктувати лісогосподарські заходи, пов’язані із рубкою деревини або ліквідацією захаращеності.

2.34. Типологічну характеристику лісових ділянок проводити за таблицею, розробленою УкрНДІЛГА (канд. с/г наук Федцем І.Ф.) та на основі наукових робіт Герушинського З.Ю. для типів лісу Українських Карпат.

2.34.1. Таксацію лісу і проєктування господарських заходів проводити на ґрунтово-типологічній основі з використанням таблиць діагностичних ознак типів лісу.

2.35. Відтворення лісів проєктувати згідно з Правилами відтворення лісів, затвердженими постановою КМ України від 01.03.2007 № 303.

2.36. Схеми створення лісових культур проєктувати згідно з Типами лісових культур за лісорослинними зонами, які розглянуті і схвалені на засіданні секції організації управління лісовим господарством науково-технічної ради Держкомлісгоспу України (протокол № 1 від 18.03.2010).

2.37. Зруби проєктного періоду в сирих і мокрих типах лісорослинних умов, а також у інших лісорослинних умовах за наявності достатньої кількості природного поновлення ялиці білої, бука лісового, дуба звичайного, ясена звичайного, вільхи чорної та інших цінних деревних порід проєктувати під природне поновлення. Створення лісових культур на зрубах площею менше 0,5 га, інших не вкритих лісовою рослинністю ділянках площею менше 1 га, проєктувати під природне поновлення, передбачивши на них заходи зі сприяння природному поновленню.

2.38. Оцінку якості незімкнутих лісових культур, лісових культур і природного поновлення під час переведення їх до вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок проводити згідно з Інструкцією з проєктування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об’єктів, затвердженою наказом Держкомлісгоспу України від 19.08.2010 № 260.

2.39. Нормативну приживлюваність для лісових культур встановити згідно з Інструкцією з проєктування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об’єктів, затвердженою наказом Держкомлісгоспу України від 19.08.2010 № 260.

2.40. Оцінку якості лісових культур, переведених до вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок, визначати за наступною шкалою:

| Показники | Класи якості |  |  | Незадо- вільні (неате- стовані) | Загиблі | Природне поновлення з участю культур |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| - Повнота | 1,0-0,8 | 0,7-0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4-1,0 |
| 2. Доля одиниць в складі |  |  |  |  |  |  |
| лісових культур 4-річних і старшого віку: |  |  |  |  |  |  |
| а) твердолистяні (бук лісовий | 6 і | 5-4 | 3 |  |  | до 2-х |
| дуб звичайний, ясен | більше |  |  |  |  | одиниць |
| звичайний, клен гостролистий) |  |  |  |  |  |  |
| б) хвойні породи, інші | 7 і | 6-5 | 4-3 |  |  | до 3-х |
| твердолистяні | більше |  |  |  |  | одиниць |

Примітки: 1. Клас якості приймається за нижчим із показників.

2. За наявності декількох панівних порід, які відповідають типам лісу, кількість одиниць у складі сумувати.

2.41. Відомості польового обліку лісових культур, створених за останні 20 років, складати за розділами лісорозведення і лісовідновлення в розрізі лісництв.

2.42. Проаналізувати стан об’єктів постійної лісонасінної бази (ПЛНБ) та надати пропозиції про їх відповідність цільовому призначенню і проєктувати лісогосподарські заходи, а також надати пропозиції з виділення нових об’єктів ПЛНБ.

2.43. Під час таксації виявити наступні сировинні ресурси побічних лісових користувань та проєктувати їх заготівлю згідно з Порядком спеціального використання лісових ресурсів, затвердженим постановою КМ України від 23.05.2007 № 761:

- заготівля сіна на лісових ділянках;

- випасання худоби;

- розміщення пасік;

- заготівля ягід (чорниця, брусниця, малина, суниця, ожина);

- заготівля плодів (груша, яблуня, калина, шипшина, горобина звичайна, горобина чорноплідна);

- заготівля горіхів (ліщина);

- заготівля лікарської сировини (листя: берези, ліщини, малини, ожини, чорниці, брусниці, подорожника, підбілу; бруньки: сосни, берези; квіти: бузини чорної, пижма; плоди: глоду; трава: звіробою, іван-чаю, м’яти, ромашки, кропиви, полину, чистотілу, череди, грициків, деревію, фіалки, хвоща);

- заготівля грибів (білі, опеньки, лисички, маслюки).

2.44. Внести в матеріали лісовпорядкування наявні захисні і кормові ремізи. Звернути увагу на таксацію підросту і підліску в насадженнях та наявність біотехнічних споруд. Відмітити місця концентрації диких тварин, наявність штучних гніздівель, зимівників, годівниць, солонців, повіток для зберігання кормів, підгодівельних майданчиків, штучних водопоїв для тварин, вольєрів тощо.

2.45. Проєктувати організаційно-технічні заходи з охорони лісів від пожеж і боротьби з ними відповідно до «Порядку організації охорони і захисту лісів», затвердженому постановою КМУ від 20.05.2022 р. №612 та «Правилами пожежної безпеки в лісах України» (2004 р.), відповідними рішеннями та постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, обласної, районної рад, органів місцевого самоврядування.

2.46. Нанести на планово-картографічні матеріали лісові проїзди, дороги з твердим покриттям та поліпшені дороги, залізничні шляхи, річки, струмки, озера, ставки, штучні водоймища для гасіння пожеж, споруди для забору води, джерела, мінералізовані смуги, протипожежні розриви, лінії інженерних споруд, комунікації та інше (лінії електромереж, нафтопроводи, продуктопроводи, водопроводи, водозабірні споруди тощо) згідно з Технічними вказівками з виготовлення планово-картографічних матеріалів лісовпорядкування (Ірпінь, 2024). На планшети і плани лісонасаджень нанести назви урочищ, рік, потоків, а також екологічні стежки, туристичні шляхи та рекреаційні ділянки.

2.47. Розподіл кварталів НПП «Вижницький» за територіальними громадами привести у відповідність до розпорядження КМУ від 12.06.2020 № 718-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Чернівецької  області».

2.48. З метою своєчасного і якісного виконання лісовпорядних робіт зобов’язати НПП «Вижницький»:

2.48.1. Надати лісовпорядній партії матеріали минулого лісовпорядкування, річні звіти і пояснювальні записки до них, правовстановлюючі документи на право постійного користування земельними ділянками, електронну версію каталогу координат, або текстовий файл ІN-4, матеріали ґрунтово-лісотипологічного обстеження, дані про осередки шкідників і хвороб лісу, паспорти поліпшених доріг і доріг з твердим покриттям, що збудовані або знаходяться в стадії будівництва, та інші матеріали, необхідні для аналізу господарської діяльності НПП «Вижницький». Надати лісовпорядній партії інформацію щодо спірних земельних ділянок, земельних ділянок щодо яких відкрито юридичні провадження, ділянки, щодо яких коригується технічна документація із землеустрою.

2.48.2. До закінчення польових робіт надати лісовпорядкуванню матеріали виконаних у 2025 році господарських заходів, а також матеріали відведення ділянок в рубки формування і оздоровлення лісів на 2026 рік.

2.48.3. Надати виявлені місця зростання та поселення рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу і підлягають заповіданню, включенню до екологічної мережі, а також визначені для панівних типів лісу репрезентативні лісові ділянки, типові та унікальні природні комплекси.

2.48.4. Надати інформацію про результати зоологічних, ботанічних та геоботанічних досліджень, які проводились на території НПП «Вижницький».

2.48.5. Сприяти забезпеченню працівників лісовпорядної партії:

а) житловими приміщеннями, а також виділити начальнику лісовпорядної партії кімнату для роботи і ведення технічної документації;

б) робітниками і транспортними засобами.

2.48.6. Забезпечити участь служби державної охорони НПП «Вижницький» і спеціалістів НПП «Вижницький» в лісотаксаційних роботах і проєктуванні лісогосподарських заходів.

2.49. Керівникам та спеціалістам лісовпорядкування сумісно з працівниками НПП «Вижницький» налагодити в період проведення лісовпорядних робіт зв’язок з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, регіональними науковими установами та іншими організаціями для вирішення питань, що знаходяться в їх компетенції, та інформувати громадськість про завдання лісовпорядкування, роль лісів та їхній стан, використання лісових ресурсів.

2.50. У питаннях, які не передбачені цим протоколом, керуватись Інструктивно-методичними вказівками щодо здійснення лісовпорядкування (Ірпінь, 2024) та іншими чинними нормативно-правовими актами.

| Голова |  | Олександр ЛУКОМСЬКИЙ |
| --- | --- | --- |
| Секретар |  | Дмитро ТОКАРСЬКИЙ |

## Додаток 1

## С П И С О К

присутніх на першій лісовпорядній нараді з повторного базового лісовпорядкування лісів

національного природного парку «Вижницький»

| Прізвище, ім’я, по-батькові | ## Організація | ## Посада |
| --- | --- | --- |
| Лукомський О.О. | Південно-Західне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства | Перший заступник начальника управління |
| Пилипюк В.М. | -*- | Заступник начальника управління |
| Бабій К.І. | -*- | Начальника відділу лісового господарства |
| Білоконь М.В. | Управління екології та природних ресурсів Чернівецької ОДА | Начальник управління |
| Марчук Г.В. | Національний природний парк «Вижницький» | Директор |
| Стратій В.І. | -*- | Заступник директора з наукової роботи |
| Товарницький В.Ф. | -*- | Головний лісничий |
| Токарський Д.Я. | Київська лісовпорядна експедиція | - Начальник експедиції |
| Кравчук М.Ф. | -*- | - Головний інженер |
| Саран М.В. | -*- | - Начальник лісовпорядної партії |

Додаток 2

Інформація

про врахування чи відхилення зауважень і пропозицій, поданих на розгляд

першої лісовпорядної наради з повторного базового лісовпорядкування лісів

національного природного парку «Вижницький»

| № з/п | Зауваження і пропозиції | Дата отримання зауважень і пропозицій | Інформація про врахування, часткового врахування чи відхилення зауважень і пропозицій |
| --- | --- | --- | --- |