|  |  |
| --- | --- |
|  | **ЗАТВЕРДЖУЮ** |
|  | Начальник  Південно-західного міжрегіонального  управління лісового та  мисливського господарства |
|  | Павло Золотий |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 року |

**ПРОТОКОЛ**

**першої лісовпорядної наради з лісовпорядкування лісів**

**Шумського комунального спеціалізованого лісогосподарського та мисливського підприємства «Волинь» Шумської міської ради**

**Тернопільської області**

**(Проєкт)**

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 2023 р. м. Львів

**ПРИСУТНІ:** список присутніх додається.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Готовність Шумського комунального спеціалізованого лісогосподарського та мисливського підприємства «Волинь» Шумської міської ради Тернопільської області і Львівської державної лісовпорядної експедиції Українського державного проектного лісовпорядного виробничого об’єднання до проведення польових лісовпорядних робіт.

2. Визначення порядку і особливостей проведення польових лісовпорядних робіт.

**СЛУХАЛИ:** Доповіді директора Шумського комунального спеціалізованого лісогосподарського та мисливського підприємства «Волинь» Шумської міської ради (надалі «Замовник») в особі директора Віктора Горбатюка, головного інженера Львівської державної лісовпорядної експедиції Романа Піпи, виступи представників підприємства та інших учасників наради.

Заслухавши і обговоривши доповіді і виступи присутніх, перша лісовпорядна нарада вирішила**:**

**УХВАЛИТИ:**

1. Необхідність проведення базового лісовпорядкування зумовлена змінами в лісовому фонді підприємства та закінченням ревізійного періоду.

2. Провести у 2023 р. підготовчі та польові роботи з базового лісовпорядкування за 1 розрядом спеціалістами Львівської державної лісовпорядної експедиції на загальній площі 4916 га.

3. Під час проведення лісовпорядних робіт керуватися Лісовим кодексом України, Законами України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд», «Про оцінку впливу на довкілля», «Про використання земель оборони», іншими законодавчими актами України, прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, Основними положеннями організації і ведення лісового господарства Івано-Франківської області та протоколом цієї наради.

4. Підготовчі роботи виконати в процесі проведення польових лісовпорядних робіт.

Межі підприємства та його площу прийняти відповідно до правовстановлюючих документів на користування земельними ділянками, а за їх відсутності – на підставі матеріалів попереднього лісовпорядкування.

5. Геодезичною основою для складання планово-картографічних матеріалів прийняти:

- правовстановлюючі документи на право постійного користування земельними ділянками;

- планшети попереднього лісовпорядкування;

- ортофотоплани зйомки 2007-2009, 2019 рр.;

- космічні знімки;

- топографічні карти М 1:10000.

6. Зміну категорії земельних ділянок проводити згідно з земельним законодавством.

7. У разі виявлення помилок у правовстановлюючих документах на право постійного користування земельними ділянками у визначенні меж, або їх зміщенні на певну відстань, межі підприємства приймати за даними планшетів минулого лісовпорядкування і ортофотопланів зйомки 2007-2009 років. В таких випадках, координати точок підлягають перерахунку, а площа залишається без змін.

8. Порядок нумерації кварталів узгодити з підприємством. У разі змін в організації території, виконати нову нумерацію кварталів. Земельні ділянки, прийняті до складу підприємств, розділити на квартали і занумерувати їх останніми номерами. Квартал повинен бути віднесений тільки до одного органу місцевої влади.

9. Враховуючи наявність ортофотопланів, космічних знімків, достатню кількість видимих ходових ліній (дороги, лінії електромереж тощо), прорубування таксаційних візирів не проводити.

10. Лісовпорядні роботи проводити виходячи з поділу лісів на категорії відповідно до постанови КМ України від 16 травня 2007 року №733 «Порядок поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок», постанови КМ України від 30 січня 2019 року №55 «Перелік автомобільних доріг загального користування державного значення» та відповідно до наказу Держлісагентства України від 05.03.2012 року №88.

11. Організувати наступні господарські частини:

- ліси природоохоронного призначення з особливим режимом користування на рівнині, включивши до неї ліси, які виконують природоохоронні, естетичні, наукові функції, де заборонені рубки головного користування;

- рекреаційно-оздоровчі ліси з особливим режимом користування на рівнині, включивши до неї ліси, які виконують рекреаційні, санітарні, гігієнічні та оздоровчі функції, де заборонені рубки головного користування;

- рекреаційно-оздоровчі ліси з обмеженим режимом користування на рівнині, включивши до неї ліси, які виконують переважно рекреаційні, санітарні, гігієнічні та оздоровчі функції, де дозволені рубки головного користування;

- захисні ліси з особливим режимом користування на рівнині, включивши до неї ліси, які виконують переважно водоохоронні, ґрунтозахисні та інші захисні функції, де заборонені рубки головного користування;

- захисні ліси з обмеженим режимом користування на рівнині, включивши до неї ліси, які виконують переважно водоохоронні, ґрунтозахисні та інші захисні функції, де дозволені рубки головного користування;

- експлуатаційні ліси на рівнині.

12. Утворити наступні господарські секції та прийняти для них віки стиглості в межах господарських частин:

| Господарські  секції і породи,  які входять до них | Трива-лість класів  віку | Вік стиглості в розрізі госпчастин | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| з особливим режимом користування | з обмеженим режимом користування | експлуата-  ційні ліси |
| Соснова (усі види сосен) | 10 | 121-130 | 101-110 | 81-90 |
| Ялинова похідна (ялина) | 10 | 61-70 | 61-70 | 51-60 |
| Модринова (усі види модрин) | 10 | 61-70 | 51-60 | 41-50 |
| Ялицева | 10 | 141-160 | 121-140 | 81-100 |
| Кедрова (сосна кедрова) | 10 | 141-160 | 141-160 | 141-160 |
| Тисова (тис ягідний) | 10 | 181-200 | 181-200 | 181-200 |
| Дубова високостовбурна (дуб нас. 3 бон. і вище, пор. 2 бон. і вище) | 10 | 161-170 | 131-140 | 101-110 |
| Дубова низькостовбурна  (дуб нас. 4 бон. і нижче, пор. 3 бон. і нижче) | 10 | 91-100 | 71-80 | 61-70 |
| Дуба червоного (дуб червоний) | 10 | 91-100 | 81-90 | 71-80 |
| Букова (бук, явір) | 10 | 121-140 | 101-120 | 81-100 |
| Грабова (граб звичайний) | 10 | 71-80 | 61-70 | 51-60 |
| Ясенова (ясен звичайний) | 10 | 91-100 | 81-90 | 71-80 |
| Кленова (клен гостролистий, польовий, сріблястй) | 10 | 91-100 | 81-90 | 71-80 |
| В’язова (в’яз гладкий, берест, клен ясенелистий, ясен зелений, клен татарський) | 5 | 41-45 | 41-45 | 31-35 |
| Акацієва (акація біла, гледичія) | 5 | 36-40 | 31-35 | 26-30 |
| Горіхова (усі види горіхів,  каштан їстівний, платан) | 10 | 71-80 | 61-70 | 51-60 |
| Інших деревних порід (бархат амурський, каштан кінський, катальпа, айлант, маклюра) | 10 | 61-70 | 61-70 | 51-60 |
| Березова (береза повисла) | 10 | 71-80 | 61-70 | 61-70 |
| Вільхова (вільха чорна) | 10 | 71-80 | 61-70 | 61-70 |
| Осикова (осика, вільха сіра) | 10 | 41-50 | 41-50 | 41-50 |
| Липова (усі види лип) | 10 | 91-100 | 81-90 | 71-80 |
| Тополева (усі види тополі, верб деревовидних) | 5 | 36-40 | 31-35 | 26-30 |
| Лісоплодова (груша, яблуня, черешня, слива, абрикос, алича, шовковиця, берека) | 10 | 51-60 | 51-60 | 51-60 |
| Чагарникова (усі види чагарників) | 5 | 21-25 | 21-25 | 21-25 |
| Верби чагарникової | 1 | 3 | 3 | 3 |

13. Коригування запасів насаджень на 1 га під час окомірної таксації, а також визначення відносних повнот під час вимірювальної та перелікової таксації, проводити керуючись «Лісотаксаційним довідником», затвердженим Держлісагентством України (протокол засідання НТР агентства від 27.12.2011р.).

В картках таксації запас на 1 га проставляти з врахуванням поправочних коефіцієнтів на горизонтальне проложення поверхні, а повноту – відносно фізичної поверхні.

14. Під час таксації лісу для середньовікових, пристиглих, стиглих та перестійних насаджень в категоріях лісів, де дозволені рубки головного користування, визначати відсоток ділових дерев.

14.1. Селекційну оцінку визначати для пристиглих, стиглих і перестійних насаджень основних лісотвірних порід згідно з рекомендаціями УкрНДІЛГА (за П.І. Молотковим).

14.2. Найбільш високопродуктивні насадження різних порід виділити як плюсові.

15. В рекреаційно-оздоровчих лісах та в рекреаційно-оздоровчих пунктах провести ландшафтну таксацію, керуючись «Методикою визначення показників рекреаційної характеристики земель», розробленою ВО «Укрдержліспроект» у 2000 році.

16. Особливо захисні лісові ділянки виділяти відповідно до «Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок», затвердженого постановою КМ України від 16 травня 2007 року №733, крім земель зайнятих постійними лісовими розсадниками, лісогосподарськими дорогами, просіками, лісовими протипожежними розривами, лісовими осушувальними канавами і дренажними системами (лист Держкомлісгоспу України від 28.04.09 №02-16/1713 «Щодо виділення особливо захисних лісових ділянок»). Підготувати узгоджені пропозиції щодо змін категорій лісів і особливо захисних лісових ділянок для їх затвердження в установленому порядку.

16.1. Виділити лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення, ключових біотопів згідно з «Національним каталогом біотопів України» в лісах підприємства, де вони враховані.

16.2. Виділити соціально значимі для місцевих громад лісові ділянки, які попередньо узгоджені з місцевими органами влади.

16.3. Виділити насадження-медоноси із панівних порід липи та акації білої у радіусі трьох кілометрів від місць розташування стаціонарних пасік і населених пунктів – ареалів природного розселення бджіл.

16.4. Врахувати виявлені типові та унікальні природні комплекси, місця зростання та оселення рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення видів тваринного і рослинного світу і підлягають заповіданню, включенню до екологічної мережі.

17. При таксації сертифікованих лісів провести аналіз дотримання лісогосподарськими підприємствами принципів і критеріїв Міжнародної Наглядової Ради (FSC).

18. В об’єктах природно-заповідного фонду лісогосподарські заходи проєктувати згідно з чинним Лісовим кодексом України, Законом України «Про природно-заповідний фонд України» зі змінами та доповненнями і відповідними положеннями про природно-заповідні об’єкти. Проаналізувати відповідність сучасного стану об’єктів природно-заповідного фонду цільовому призначенню.

18.1. Прийняти площу об’єктів природно-заповідного фонду згідно існуючого реєстру та узгоджених даних з Управлінням екології та природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації.

18.2. В таксаційних описах відмітити наявність рослин та тварин, занесених до Червоної книги України.

19. Рубки головного користування проектувати згідно з «Порядком спеціального використання лісових ресурсів», затвердженого постановою КМ України від 23 травня 2007 року №761, «Правилами рубок головного користування в гірських лісах Карпат», затверджених постановою КМ України від 22 жовтня 2008 року №929 та «Правилами рубок головного користування», затверджених Наказом Державного комітету лісового господарства України від 23 грудня 2009 року №364.

19.1. Залежно від категорії лісу, лісорослинних умов, типу лісу, складу і вікової структури деревостанів, біологічних особливостей деревних порід, наявності та стану підросту господарсько-цінних порід, проєктувати вибіркові, поступові і суцільні системи рубок.

19.2. В розладнаних, пошкоджених стиглих і перестійних деревостанах з повнотою 0,4, і нижче, в яких дозволено проведення рубок головного користування, запроєктувати рубки за станом (термінові рубки).

19.3. Розрахунок рубок головного користування по модриновій госпсекції проводити, виходячи із наявності перестійних насаджень.

20. Під час проєктування рубок формування і оздоровлення лісів (рубки догляду, лісовідновні рубки, рубки пов’язані з реконструкцією, ландшафтні рубки та рубки переформування) керуватися «Правилами поліпшення якісного складу лісів», затверджених постановою КМ України від 12 травня 2007 р. №724.

20.1. В насадженнях, що зростають в мокрих типах лісорослинних умов рубки догляду не проєктувати, крім мішаних соснових та чорновільхових насаджень.

20.2. Для визначення щорічного обсягу рубок догляду прийняти такі розрахункові періоди їх повторюваності: освітлення в насадженнях дуба – 3 роки, в насадженнях інших порід – 5, прочищення – 5, проріджування – 10, прохідні рубки – 10 років.

20.3. Запроєктовані показники виходу ліквідного запасу і запасу ділової деревини від проведення рубок догляду узгодити з досягнутими підприємством.

20.4. За умови відсутності пожежної небезпеки, в місцях де відсутнє рекреаційне навантаження, проєктувати способи очищення місць рубок догляду без збирання в купи порубкових решток.

20.5. Поодинокі дерева, сухостій та захаращеність враховувати з 5 м3 на 1 га, призначати у рубку за потреби з 10 м3 на 1 га, у рекреаційних лісах – з 5 м3 на 1 га.

20.6. Вибіркові санітарні рубки проєктувати в насадженнях з наявністю сухостійних, всихаючих, дуже ослаблених дерев внаслідок пошкодження шкідниками і хворобами лісу, стихійного лиха, антропогенного та іншого шкідливого впливу відповідно до «Санітарних правил в лісах України», затверджених постановою КМ України [від 27 липня 1995 р. №](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/756-2016-%D0%BF/paran11#n11)555 зі змінами.

20.7. Суцільні санітарні рубки проєктувати на площі 0,1 га і більше в насадженнях пошкоджених шкідниками, хворобами лісу та внаслідок стихійного лиха і техногенних впливів до невідновної втрати цими насадженнями біологічної стійкості у деревостанах, в яких проведення вибіркових санітарних рубок призведе до зменшення повноти насаджень нижче 0.1 відповідно до «Санітарних правил в лісах України», затверджених постановою КМ України [від 27 липня 1995 р. №](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/756-2016-%D0%BF/paran11#n11)555 зі змінами.

20.8. Під час проєктування господарських заходів враховувати вимоги Санітарних правил в лісах України щодо заборони здійснення заходів з поліпшення санітарного стану лісів навколо місць гніздування хижих птахів, занесених до Червоної книги України (радіусом 500 метрів), чорного лелеки (радіусом 1000 метрів), токовищ глухарів, тетеруків (радіусом 300 метрів).

20.9. Запроєктувати рубки переформування в деревостанах віком старше 40 років. Не проєктувати рубки переформування у включених у розрахунок рубок головного користування стиглих і перестійних деревостанах та у пристиглих деревостанах за клас віку до настання стиглості.

20.10. Лісовідновні рубки запроєктувати в стиглих та перестійних різновікових багатоярусних деревостанах та деревостанах простої структури для поновлення захисних, водоохоронних та інших корисних властивостей лісів, збереження біорізноманіття, підтримання і формування складної породної, ярусної і вікової структури деревостанів в госпчастинах з особливим режимом користування та особливо захисних лісових ділянках.

20.11. До фонду рубок, пов’язаних з реконструкцією, віднести чагарники з недостатнім відновленням головних порід, сильно зріджені деревостани малоцінних молодняків з куртинним розміщенням дерев та похідні молодняки, які за своїм станом не відповідають корінним типам лісу і є малоцінними. Призначати реконструктивні рубки у молодняках віком до 20 років.

Не призначати в реконструкцію лісові ділянки площею до 1 га, а також ті, які виконують рекреаційні та інші спеціальні функції, і ділянки на еродованих землях, крутосхилах, з острівним розміщенням ґрунтів.

Основним способом реконструкції визнати частковий (у разі наявності цінних порід), а в окремих випадках суцільний з наступним створенням лісових культур за технологією, аналогічною створенню лісових культур на зрубах.

20.12. В лісах національних природних і регіональних ландшафтних парків (окрім їх заповідних і господарських зон), округів санітарної охорони лікувально-оздоровчих територій і курортів, у лісах у межах населених пунктів, лісопаркових частинах лісів зелених зон та в рекреаційно-оздоровчих лісах поза межами зелених зон запроєктувати ландшафтні рубки з метою формування лісопаркових ландшафтів і підвищення їх естетично-оздоровчої цінності та стійкості.

20.13. Розрубування квартальних просік та окружних меж запроєктувати там, де вони відсутні: квартальних просік шириною до 6 м, окружних меж – до 3 м.

20.14. Запроєктувати розрубування охоронних зон вздовж ЛЕМ відповідно до Правил охорони електричних мереж, затверджених постановою КМ України від 04.03.1997 року №209.

20.15. Виділити праліси, квазіпраліси та природні ліси згідно з матеріалами їх ідентифікації, відповідно до «Методики визначення належності лісових територій до пралісів, квазіпралісів і природних лісів», затверджених наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 18 травня 2018 року №161.

21. Типологічну характеристику лісових ділянок проводити за таблицею, розробленою УкрНДІЛГА (канд. с/г наук Федцем І.Ф.) та на основі наукових робіт Герушинського З.Ю. для типів лісу Українських Карпат.

21.1. Таксацію лісу і проєктування лісогосподарських заходів проводити на ґрунтово-типологічній основі з використанням таблиць діагностичних ознак типів лісу приведених в «Основних положеннях організації та розвитку лісового господарства Івано-Франківської області».

22. Відтворення лісів проєктувати згідно з «Правилами відтворення лісів», затверджених постановою КМ України від 1 березня 2007 року №303.

22.1. Схеми створення лісових культур проєктувати згідно з «Типами лісових культурза лісорослинними зонами», які розглянуті і схвалені на засіданні секції організації управління лісовим господарством науково-технічної ради Держкомлісгоспу України (протокол №1 від 18 березня 2010 року).

22.2. Зруби ревізійного періоду в сирих і мокрих типах лісорослинних умов, а також у інших лісорослинних умовах за наявності достатньої кількості природного поновлення бука лісового, дуба звичайного, ясеня звичайного, вільхи чорної та інших цінних деревних порід проєктувати під природне поновлення.

23. Оцінку якості незімкнутих лісових культур, лісових культур і природного поновлення при переведенні їх до вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок проводити згідно з «Інструкцією з проєктування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об’єктів», затвердженою наказом Держкомлісгоспу України від 19 серпня 2010 року №260.

23.1. Нормативну приживлюваність для лісових культур встановити згідно з «Інструкцією з проєктування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об’єктів» (Київ, 2010).

23.2. Оцінку якості лісових культур, переведених до вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок, визначати за наступною шкалою:

| Показники | Класи якості | | | Незадо-  вільні  (неате-  стовані) | Загиблі | Природне  поновлення з участю  культур |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Повнота | 1,0-0,8 | 0,7-0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4-1,0 |
| 2. Доля одиниць в складі |  |  |  |  |  |  |
| лісових культур 4-річних і старшого віку: |  |  |  |  |  |  |
| а) твердолистяні (бук лісовий | 6 і | 5-4 | 3 |  |  | до 2-х |
| дуб звичайний, ясен | більше |  |  |  |  | одиниць |
| звичайний, клен гостролистий) |  |  |  |  |  |  |
| б) хвойні породи, інші | 7 і | 6-5 | 4-3 |  |  | до 2-х |
| твердолистяні | більше |  |  |  |  | одиниць |

Примітки: 1. Клас якості приймається за нижчим із показників.

2. За наявності декількох головних порід, які відповідають типам лісу, кількість одиниць у складі сумувати.

23.3. Відомості польового обліку лісових культур, створених за останні 20 років, складати за розділами лісорозведення і лісовідновлення в розрізі лісництв.

24. Проаналізувати стан об’єктів постійної лісонасінної бази (ПЛНБ) та надати пропозиції про їх відповідність цільовому призначенню і запроєктувати лісогосподарські заходи, а також надати пропозиції з виділення нових об’єктів ПЛНБ.

25. Під час таксації визначити наступні сировинні ресурси побічних лісових користувань та запроєктувати їх заготівлю згідно з «Порядком спеціального використання лісових ресурсів», затвердженого постановою КМ України від 23 травня 2007 р. №761:

- заготівля новорічних ялинок;

- випасання худоби;

- розміщення пасік;

- заготівля ягід (чорниця, брусниця, малина, суниця, ожина);

- заготівля плодів (груша, яблуня, калина, шипшина, горобина звичайна, горобина чорноплідна);

- заготівля лікарської сировини (листя: берези, ліщини, малини, ожини, чорниці, брусниці, подорожника, підбілу; бруньки: сосни, берези; квіти: липи, бузини чорної, пижма; плоди: глоду; трава: звіробою, м’яти, кропиви, полину, чистотілу, череди, грициків, деревію, фіалки, хвоща; кора: дуба, крушини та інші);

- заготівля грибів (білі, опеньки, лисички, маслюки).

26. Передбачити виділення захисних і кормових ремізів згідно з «Настановою з упорядкування мисливських угідь» (Київ, 2002р.). На біогалявинах запроєктувати заходи, пов’язані з веденням мисливського господарства. Звернути увагу на таксацію підросту і підліску в насадженнях та наявність біотехнічних споруд. Відмітити місця концентрації диких мисливських тварин, наявність годівниць, солонців, біотехвеж, повіток для зберігання кормів, підгодівельних майданчиків, штучних водопоїв для тварин, нір лисиць, борсуків, токовищ глушця, поселень чорного лелеки, гніздування сірого журавля, сови бородатої, відтворювальних ділянок мисливських тварин, вольєрів, живопасток, біотехнічних комплексів тощо.

27. Запроєктувати організаційно-технічні заходи з охорони лісів від пожеж і боротьби з ними, керуючись «Правилами пожежної безпеки в лісах України» (Київ, 2004), відповідними рішеннями та постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, обласної, районної рад, органів місцевого самоврядування.

На межі лісу з сільськогосподарськими угіддями чи полями, де існує загроза підпалу трави, запроєктувати створення мінералізованих смуг.

28. Нанести на планово-картографічні матеріали лісові ґрунтові дороги, дороги з твердим покриттям та поліпшені дороги, річки, струмки, озера, ставки, штучні водоймища для гасіння пожеж, споруди для забору води, джерела, мінералізовані смуги, протипожежні розриви, лінії інженерних споруд, комунікації та інше згідно з «Технологічною інструкцією з виготовлення лісових карт» (Ірпінь, 2016). Запроєктувати ремонт існуючих і будівництво нових поліпшених лісових доріг. Характеристику збудованих доріг привести згідно з паспортами доріг, наданих підприємством. Земельні ділянки забудованих територій виділяти окремими виділами.

28.1. На планшети і плани лісонасаджень нанести назви урочищ, рік, потоків, а також лінії інженерних споруд, туристичні і екскурсійні маршрути, об’єкти природно-заповідного фонду, зони відпочинку.

29. Уточнити розподіл кварталів підприємства за територіальними громадами з органами земельних ресурсів.

30. З метою своєчасного і якісного виконання лісовпорядних робіт зобов’язати підприємство:

30.1. Надати лісовпорядній партії матеріали минулого лісовпорядкування, річні звіти і пояснювальні записки до них, правовстановлюючі документи на право постійного користування земельними ділянками, електронну версію каталогу координат, або текстовий файл ІN-4, матеріали ґрунтово-лісотипологічного обстеження, дані про осередки шкідників і хвороб лісу, паспорти поліпшених доріг і доріг з твердим покриттям, що збудовані або знаходяться в стадії будівництва, та інші матеріали, необхідні для аналізу лісогосподарської діяльності підприємства за минулий ревізійний період.

30.2. До початку польових робіт провести за рахунок підприємства розрубування або розчищення квартальної мережі, окружних меж. Замінити непридатні квартальні стовпи.

30.3. До закінчення польових робіт надати лісовпорядкуванню матеріали виконаних у 2023 році господарських заходів, а також матеріали відведення ділянок в рубки головного користування та рубки формування і оздоровлення лісів на 2024 рік.

30.4. Надати виявлені місця зростання та поселення рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу і підлягають заповіданню, включенню до екологічної мережі з метою перспективного віднесення їх до об’єктів природно-заповідного фонду, а також визначені для переважаючих типів лісу репрезентативні лісові ділянки, типові та унікальні природні комплекси.

30.5. Звернутися в Управління екології та природних ресурсів Тернопільської ОДА з метою отримання картографічних матеріалів, об’єктів ПЗФ розташованих у лісах, що будуть упорядковуватись.

30.6. Забезпечити працівників лісовпорядної партії:

а) житловими приміщеннями, а також виділити начальникам лісовпорядних партій кімнату для роботи і ведення технічної документації;

б) робітниками і транспортними засобами.

30.7. Забезпечити участь спеціалістів підприємства в лісоінвентаризаційних роботах і проектуванні лісогосподарських заходів.

31. Проводити систематичну перевірку якості лісовпорядних робіт працівниками підприємства, а також погодження запроєктованих заходів. Взяти до відома, що відповідальність за повноту, якість натурних робіт і проєктування лісогосподарських заходів в однаковій мірі несуть інженери-таксатори і лісничі по лісництву, начальник л/в партії і головний лісничий – в цілому по підприємству.

31.1. У процесі підготовчих і польових лісовпорядних робіт проводити технічні наради з проблемних питань і проміжних підсумків.

32. Керівникам та спеціалістам лісовпорядкування сумісно з працівниками підприємства налагодити в період проведення лісовпорядних робіт зв’язок з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, регіональними науковими установами та іншими організаціями для вирішення питань, що знаходяться в їх компетенції, та інформувати громадськість про завдання лісовпорядкування, роль лісів та їх стан, використання лісових ресурсів.

33. Первинні робочі (польові) матеріали поступають у камеральну обробку і підприємству не передаються.

34. Надати інформацію про зоологічні, ботанічні, геоботанічні та інші дослідження, які проводились на території підприємства протягом ревізійного періоду.

35. Взяти до уваги, при їх наявності, наступні пропозиції, які надійшли у ході громадського обговорення (додаток 2), інші відхилити.

Голова наради Лукомський О.О.

Секретар Піпа Р.С.

## **С П И С О К**

**присутніх на першій лісовпорядній нараді з лісовпорядкування лісів**

| Прізвище, ім’я,  по батькові | Організація | Посада |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |