| ПРОЄКТ | ЗАТВЕРДЖЕНО |
| --- | --- |
|  | Південно-Західне міжрегіональне управління |
|  | лісового та мисливського |
|  | господарства |
|  | ________________________ |
|  | «____» ______________20___ р. |

## ПРОТОКОЛ

другої лісовпорядної наради з розгляду основних положень проєкту

організації та розвитку лісового господарства

Комунального підприємства «Лісопаркове господарство «Бучацькі ліси»

Бучацької міської ради»

Тернопільської області

| _____________________ (місце проведення) | ___ _________________ 20__ р. |
| --- | --- |

Присутні: список поміщений в додатку 1.

СЛУХАЛИ: доповідь начальника лісовпорядної партії _______________ з розгляду основних положень проєкту організації та розвитку лісового господарства Комунального підприємства «Лісопаркове господарство «Бучацькі ліси» Бучацької міської ради» складеного за матеріалами лісовпорядкування 2022 - 2023 рр. Львівською державною лісовпорядною експедицією ВО “Укрдержліспроект”.

УХВАЛИЛИ: пропонувати до затвердження наступні основні положення і заходи проєкту організації та розвитку лісового господарства на 2023 - 2032 рр.

1. Зміна площі підприємства за проєктний період

| Найменування лісництв | Найменування адміністративних районів | Площа в га за даними |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | теперішнього лісовпоряд-кування | попереднього лісовпоряд-кування | земельного балансу станом на 1.01.2022 р. |
| Комунальне підпри-ємство «Лісопарко-ве господарство» «Бучацькі ліси» Бучацької міської ради» | Чортківський | 1131,4 | - | 1131,4 |
| Усього по підприємству: |  | 1131,4 | - | 1131,4 |

Погодити віднесення лісів до категорії (таблиця 2).

2. Категорії лісів

| Категорії лісів | Площа за даними лісовпорядкування |  |
| --- | --- | --- |
|  | га | % |
| Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення |  |  |
| в тому числі: |  |  |
| – регіональні ландшафтні парки (господарська зона) | 28,6 | 2,5 |
| Разом по категорії лісу: | 28,6 | 2,5 |
| Рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |
| в тому числі: |  |  |
| – лісові ділянки у межах міст, селищ та інших населених пунктів | 153,8 | 13,6 |
| Разом по категорії лісу: | 153,8 | 13,6 |
| Захисні ліси |  |  |
| в тому числі: |  |  |
| – протиерозійні ліси | 70,2 | 6,2 |
| – інші захисні ліси | 878,8 | 77,7 |
| Разом по категорії лісу: | 949,0 | 83,9 |
| Всього по підприємству: | 1131,4 | 100,0 |

2.1. Території, виділені для включення до Смарагдової мережі

Територій для включення до Смарагдової мережі в підприємстві немає.

2.2. Території, які відповідають критеріям виділення як праліси, квазіпраліси та природні ліси

Під час проведення лісовпорядкування деревостанів, які потенційно відповідають критеріям належності лісових територій до пралісів, квазіпралісів та природних лісів відповідно до «Методики визначення належності лісових територій до пралісів, квазіпралісів і природних лісів», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11 червня 2018 року № 707/32159 не виявлено.

3. РОЗПОДІЛ ПЛОЩІ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА КАТЕГОРІЯМИ ЛІСІВ,

ГОСПОДАРСЬКИМИ ЧАСТИНАМИ, ГОСПОДАРСТВАМИ,

ГОСПОДАРСЬКИМИ СЕКЦІЯМИ І ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ, га

-----------------------------------------------------------------

|Вкритi лiсо- |     Не вкритi лiсовою рослиннiстю         | Усьо|

|вою рослин-  |             лiсовi дiлянки                | го  |

|нiстю лiсовi |-------------------------------------------| лi- |

|  дiлянки    |Не-  |Лiсо|Рiд|Зга-| З |Га-|Бiо|Лiсовi| Р  | со- |

|-------------|зiм- |вi  |ко-|рища| р |ля-|га-|шляхи | а  | вих |

|Разом |В т.ч.|кнутi|роз-|лic|заги| у |ви-|ля-|просi-| з  | дi- |

|      |лiсовi|лiсо-|сад-|ся |блi | б |ни,|ви-|ки,ПП | о  | ля- |

|      |куль- |вi   |ники|   |наса| и |пус|ни |розри-| м  | нок |

|      |тури  |куль-|план|   |джен|   |ти-|   |ви,   |    |     |

|      |      |тури |та- |   |ня  |   |рі |   |осушув|    |     |

|      |      |     |цiє |   |    |   |   |   |канави|    |     |

-----------------------------------------------------------------

ЛІСИ ПРИРОДООХ., НАУКОВОГО, ІСТОРИКО-КУЛЬТУР. ПРИЗНАЧЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА

ЛІСИ ПРИРОДООХОР. ПРИЗНАЧ. З ОСОБЛ. РЕЖИМОМ КОРИСТ.НА РІВНИНІ

ГОСПОДАРСТВО ТВЕРДОЛИСТЯНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА ВИСОКОСТОВБУРНА

ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ

0.3         0.3    0.3

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА НИЗЬКОСТОВБУРНА

ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ

0.2                                                       0.2

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ГРАБОВА

ГРАБ ЗВИЧАЙНИЙ

24.9                                                      24.9

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ АКАЦІЄВА

АКАЦІЯ БІЛА

3.1    3.1                                                3.1

Разом по господарству

28.2    3.1                             0.3         0.3   28.5

ІНШІ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ

0.1  0.1    0.1

Разом по господарській частині

28.2    3.1                             0.3    0.1  0.4   28.6

Разом по категорії лісів

28.2    3.1                             0.3    0.1  0.4   28.6

РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ

ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА

РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ З ОСОБЛ. РЕЖИМОМ КОРИСТ.НА РІВНИНІ

ГОСПОДАРСТВО ХВОЙНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА

СОСНА ЗВИЧАЙНА

42.0   42.0                             0.4         0.4   42.4

ГОСПОДАРСТВО ТВЕРДОЛИСТЯНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА ВИСОКОСТОВБУРНА

ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ

4.5    4.5                             4.7         4.7    9.2

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБА ЧЕРВОНОГО

ДУБ ЧЕРВОНИЙ

0.6    0.6                                                0.6

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БУКОВА

ЯВІР

2.1    1.7                                                2.1

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ГРАБОВА

ГРАБ ЗВИЧАЙНИЙ

51.5                                                      51.5

-----------------------------------------------------------------

|Вкритi лiсо- |     Не вкритi лiсовою рослиннiстю         | Усьо|

|вою рослин-  |             лiсовi дiлянки                | го  |

|нiстю лiсовi |-------------------------------------------| лi- |

|  дiлянки    |Не-  |Лiсо|Рiд|Зга-| З |Га-|Бiо|Лiсовi| Р  | со- |

|-------------|зiм- |вi  |ко-|рища| р |ля-|га-|шляхи | а  | вих |

|Разом |В т.ч.|кнутi|роз-|лic|заги| у |ви-|ля-|просi-| з  | дi- |

|      |лiсовi|лiсо-|сад-|ся |блi | б |ни,|ви-|ки,ПП | о  | ля- |

|      |куль- |вi   |ники|   |наса| и |пус|ни |розри-| м  | нок |

|      |тури  |куль-|план|   |джен|   |ти-|   |ви,   |    |     |

|      |      |тури |та- |   |ня  |   |рі |   |осушув|    |     |

|      |      |     |цiє |   |    |   |   |   |канави|    |     |

-----------------------------------------------------------------

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЯСЕНЕВА

ЯСЕН ЗВИЧАЙНИЙ

2.8    0.6                                                2.8

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ КЛЕНОВА

КЛЕН ГОСТРОЛИСТИЙ

4.3    4.3                                                4.3

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ АКАЦІЄВА

АКАЦІЯ БІЛА

16.2   15.1                                               16.2

Разом по господарству

82.0   26.8                             4.7         4.7   86.7

ГОСПОДАРСТВО М"ЯКОЛИСТЯНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БЕРЕЗОВА

БЕРЕЗА ПОВИСЛА

7.8    7.7                                                7.8

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ОСИКОВА

ОСИКА

5.4                                                       5.4

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЛИПОВА

ЛИПА ДРІБНОЛИСТА

9.1    5.5                                                9.1

Разом по господарству

22.3   13.2                                               22.3

ІНШІ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ

0.8  0.8    0.8

Разом по господарській частині

146.3   82.0                             5.1    0.8  5.9  152.2

Разом по категорії лісів

146.3   82.0                             5.1    0.8  5.9  152.2

ЗАХИСНІ ЛІСИ

ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА

ЗАХИСНІ ЛІСИ З ОСОБЛИВИМ РЕЖИМОМ КОРИСТУВАННЯ НА РІВНИНІ

ГОСПОДАРСТВО ХВОЙНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА

СОСНА ЗВИЧАЙНА

37.2   34.8                             2.6         2.6   39.8

СОСНА АВСТРІЙСЬКА

0.3    0.3                                                0.3

Разом

37.5   35.1                             2.6         2.6   40.1

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ МОДРИНОВА

МОДРИНА ЄВРОПЕЙСЬКА

0.6    0.6                                                0.6

Разом по господарству

38.1   35.7                             2.6         2.6   40.7

ГОСПОДАРСТВО ТВЕРДОЛИСТЯНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА ВИСОКОСТОВБУРНА

ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ

10.7    2.8            3.5              0.5         4.0   14.7

-----------------------------------------------------------------

|Вкритi лiсо- |     Не вкритi лiсовою рослиннiстю         | Усьо|

|вою рослин-  |             лiсовi дiлянки                | го  |

|нiстю лiсовi |-------------------------------------------| лi- |

|  дiлянки    |Не-  |Лiсо|Рiд|Зга-| З |Га-|Бiо|Лiсовi| Р  | со- |

|-------------|зiм- |вi  |ко-|рища| р |ля-|га-|шляхи | а  | вих |

|Разом |В т.ч.|кнутi|роз-|лic|заги| у |ви-|ля-|просi-| з  | дi- |

|      |лiсовi|лiсо-|сад-|ся |блi | б |ни,|ви-|ки,ПП | о  | ля- |

|      |куль- |вi   |ники|   |наса| и |пус|ни |розри-| м  | нок |

|      |тури  |куль-|план|   |джен|   |ти-|   |ви,   |    |     |

|      |      |тури |та- |   |ня  |   |рі |   |осушув|    |     |

|      |      |     |цiє |   |    |   |   |   |канави|    |     |

-----------------------------------------------------------------

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БУКОВА

ЯВІР

3.6    3.6                                                3.6

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ГРАБОВА

ГРАБ ЗВИЧАЙНИЙ

9.1                                                       9.1

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ АКАЦІЄВА

АКАЦІЯ БІЛА

0.2                                                       0.2

Разом по господарству

23.6    6.4            3.5              0.5         4.0   27.6

ІНШІ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ

0.9  0.9    0.9

Разом по господарській частині

61.7   42.1            3.5              3.1    0.9  7.5   69.2

ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА

ЗАХИСНІ ЛІСИ З ОБМЕЖЕНИМ РЕЖИМОМ КОРИСТУВАННЯ НА РІВНИНІ

ГОСПОДАРСТВО ХВОЙНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА

СОСНА ЗВИЧАЙНА

102.0  101.6   9.9                       4.2        14.1  116.1

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ МОДРИНОВА

МОДРИНА ЄВРОПЕЙСЬКА

8.0    7.6                                                8.0

Разом по господарству

110.0  109.2   9.9                       4.2        14.1  124.1

ГОСПОДАРСТВО ТВЕРДОЛИСТЯНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА ВИСОКОСТОВБУРНА

ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ

271.7    7.7            1.9                         24.4  296.1

22.5

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА НИЗЬКОСТОВБУРНА

ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ

7.8                                                       7.8

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБА ЧЕРВОНОГО

ДУБ ЧЕРВОНИЙ

13.3   13.3                                               13.3

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БУКОВА

ЯВІР

4.8    4.8                                                4.8

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ГРАБОВА

ГРАБ ЗВИЧАЙНИЙ

223.4                                                     223.4

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЯСЕНЕВА

ЯСЕН ЗВИЧАЙНИЙ

15.3                                                      15.3

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ АКАЦІЄВА

АКАЦІЯ БІЛА

7.3    7.2                                                7.3

-----------------------------------------------------------------

|Вкритi лiсо- |     Не вкритi лiсовою рослиннiстю         | Усьо|

|вою рослин-  |             лiсовi дiлянки                | го  |

|нiстю лiсовi |-------------------------------------------| лi- |

|  дiлянки    |Не-  |Лiсо|Рiд|Зга-| З |Га-|Бiо|Лiсовi| Р  | со- |

|-------------|зiм- |вi  |ко-|рища| р |ля-|га-|шляхи | а  | вих |

|Разом |В т.ч.|кнутi|роз-|лic|заги| у |ви-|ля-|просi-| з  | дi- |

|      |лiсовi|лiсо-|сад-|ся |блi | б |ни,|ви-|ки,ПП | о  | ля- |

|      |куль- |вi   |ники|   |наса| и |пус|ни |розри-| м  | нок |

|      |тури  |куль-|план|   |джен|   |ти-|   |ви,   |    |     |

|      |      |тури |та- |   |ня  |   |рі |   |осушув|    |     |

|      |      |     |цiє |   |    |   |   |   |канави|    |     |

-----------------------------------------------------------------

Разом по господарству

543.6   33.0            1.9                         24.4  568.0

22.5

ГОСПОДАРСТВО М"ЯКОЛИСТЯНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БЕРЕЗОВА

БЕРЕЗА ПОВИСЛА

30.1    1.0                                               30.1

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ОСИКОВА

ОСИКА

11.5                                                      11.5

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ВІЛЬХОВА

ВІЛЬХА ЧОРНА

122.0                                    4.6         4.6  126.6

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЛИПОВА

ЛИПА ДРІБНОЛИСТА

2.4                                                       2.4

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ТОПОЛЕВА

ВЕРБА ЛАМКА

0.3                                                       0.3

Разом по господарству

166.3    1.0                             4.6         4.6  170.9

ГОСПОДАРСТВО ІНШИХ ДЕРЕВНИХ ПОРІД

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЛІСОПЛОДОВА

ЧЕРЕШНЯ

10.0                                                      10.0

ІНШІ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ

4.5  4.5    4.5

Разом по господарській частині

829.9  143.2   9.9      1.9                     4.5 47.6  877.5

31.3

Разом по категорії лісів

891.6  185.3   9.9      5.4                     5.4 55.1  946.7

34.4

ІНШІ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ

6.3  6.3    6.3

Разом по об"єкту

1066.1  270.4   9.9      5.4                     6.3 61.4 1127.5

39.8

Погодити щорічний обсяг рубок головного користування за системами рубок (таблиця 4) та розрахункову лісосіку (додатки 2, 3).

4. Щорічний обсяг рубок головного користування за системами рубок

| Господарство, господарська секція | Експлуа-таційний фонд: площа,га запас, тис.м3 | Прийнята розрахункова лісосіка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лісовпорядкуванням |  |  |  | другою л/в нарадою |  |  |  |
|  |  | пло-ща, га | запас, тис.м3 |  |  | пло-ща, га | запас, тис.м3 |  |  |
|  |  |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |
| Захисні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Господарська частина – захисні ліси з обмеженим режимом користування на рівнині |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суцільні рубки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердолистяне – всього | 12,6 2,60 | 0,6 | 0,13 | 0,12 | 0,05 | 0,6 | 0,13 | 0,12 | 0,05 |
| в тому числі по госпсекціях: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дубова високостовбурна | 0,7 0,11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| грабова | 11,9 2,49 | 0,6 | 0,13 | 0,12 | 0,05 | 0,6 | 0,13 | 0,12 | 0,05 |
| М’яколистяне – всього | 20,4 3,64 | 1,1 | 0,20 | 0,18 | 0,09 | 1,1 | 0,20 | 0,18 | 0,09 |
| в тому числі по госпсекціях: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| березова | 10,9 1,91 | 0,6 | 0,11 | 0,10 | 0,04 | 0,6 | 0,11 | 0,10 | 0,04 |
| чорновільхова | 9,5 1,73 | 0,5 | 0,09 | 0,08 | 0,05 | 0,5 | 0,09 | 0,08 | 0,05 |
| Разом за системою рубок і господар-ській частині: | 33,0 6,24 | 1,7 | 0,33 | 0,30 | 0,14 | 1,7 | 0,33 | 0,30 | 0,14 |
| Усього по підприємству | 33,0 6,24 | 1,7 | 0,33 | 0,30 | 0,14 | 1,7 | 0,33 | 0,30 | 0,14 |
| в тому числі по госпсекціях: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| твердолистяні | 12,6 2,60 | 0,6 | 0,13 | 0,12 | 0,05 | 0,6 | 0,13 | 0,12 | 0,05 |
| із них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дуб високостов-бурний | 0,7 0,11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| граб | 11,9 2,49 | 0,6 | 0,13 | 0,12 | 0,05 | 0,6 | 0,13 | 0,12 | 0,05 |
| м’яколистяні | 20,4 3,64 | 1,1 | 0,20 | 0,18 | 0,09 | 1,1 | 0,20 | 0,18 | 0,09 |
| із них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| береза | 10,9 1,91 | 0,6 | 0,11 | 0,10 | 0,04 | 0,6 | 0,11 | 0,10 | 0,04 |
| вільха чорна | 9,5 1,73 | 0,5 | 0,09 | 0,08 | 0,05 | 0,5 | 0,09 | 0,08 | 0,05 |

5. Обсяги рубок формування і оздоровлення лісів

5.1. РОЗРАХУНОК ЩОРІЧНОГО ОБСЯГУ РУБОК ДОГЛЯДУ ЗА ЛІСОМ

-----------------------------------------------------------------

|        |  Фонд рубок догляду   |Тер- |Щорічний розмір рубок   |

|        |-----------------------|мін  |догляду                 |

|        |     |запас стовбурний |по-  |------------------------|

|Вид     |пло- |-----------------|вто- |пло-|запас, що вирубу-  |

|рубок   |ща,  |до   |що вирубу- |рю-  |ща, |ється, тис.куб.м   |

|догляду |га   |руб- |ється      |вано-|га  |-------------------|

|        |     |ки,  |-----------|сті, |    |стов- |лік- |діло- |

|        |     |тис. |усьо-|з 1  |ро-  |    |бур-  |від- |вої де|

|        |     |куб.м|го,  |га,  |ків  |    |ний   |ний  |ревини|

|        |     |     |тис. |куб.м|     |    |      |     |      |

|        |     |     |куб.м|     |     |    |      |     |      |

-----------------------------------------------------------------

ФОНД РУБОК ДОГЛЯДУ

==================

ЛІСИ ПРИРОДООХ., НАУКОВОГО, ІСТОРИКО-КУЛЬТУР. ПРИЗНАЧЕННЯ

ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОЧИЩЕННЯ

8.0  0.29  0.06     8     5  1.6   0.01

ПРОРІДЖУВАННЯ

8.4  0.81  0.15    18     7  1.2   0.02  0.02

Разом  16.4  1.10  0.21              2.8   0.03  0.02

РАЗОМ ПО КАТЕГОРІІ ЛІСІВ

ПРОЧИЩЕННЯ

8.0  0.29  0.06     8        1.6   0.01

ПРОРІДЖУВАННЯ

8.4  0.81  0.15    18        1.2   0.02  0.02

Разом  16.4  1.10  0.21              2.8   0.03  0.02

РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ

ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОРІДЖУВАННЯ

0.4  0.05  0.01    25     7  0.1

ПРОХІДНІ РУБКИ

37.4 11.84  1.77    47    10  3.7   0.18  0.16    0.02

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

13.9  0.12  0.12                    0.01

Разом  37.8 11.89  1.78              3.8   0.18  0.16    0.02

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

13.9  0.12  0.12                    0.01

ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОЧИЩЕННЯ

2.1  0.11  0.02    10     5  0.4

ПРОРІДЖУВАННЯ

0.6  0.03                 7  0.1

ПРОХІДНІ РУБКИ

5.5  1.85  0.22    40    10  0.6   0.02  0.02

Разом   8.2  1.99  0.24              1.1   0.02  0.02

РАЗОМ ПО КАТЕГОРІІ ЛІСІВ

ПРОЧИЩЕННЯ

2.1  0.11  0.02    10        0.4

ПРОРІДЖУВАННЯ

1.0  0.08  0.01    10        0.2

-----------------------------------------------------------------

|        |  Фонд рубок догляду   |Тер- |Щорічний розмір рубок   |

|        |-----------------------|мін  |догляду                 |

|        |     |запас стовбурний |по-  |------------------------|

|Вид     |пло- |-----------------|вто- |пло-|запас, що вирубу-  |

|рубок   |ща,  |до   |що вирубу- |рю-  |ща, |ється, тис.куб.м   |

|догляду |га   |руб- |ється      |вано-|га  |-------------------|

|        |     |ки,  |-----------|сті, |    |стов- |лік- |діло- |

|        |     |тис. |усьо-|з 1  |ро-  |    |бур-  |від- |вої де|

|        |     |куб.м|го,  |га,  |ків  |    |ний   |ний  |ревини|

|        |     |     |тис. |куб.м|     |    |      |     |      |

|        |     |     |куб.м|     |     |    |      |     |      |

-----------------------------------------------------------------

ПРОХІДНІ РУБКИ

42.9 13.69  1.99    46        4.3   0.20  0.18    0.02

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

13.9  0.12  0.12                    0.01

Разом  46.0 13.88  2.02              4.9   0.20  0.18    0.02

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

13.9  0.12  0.12                    0.01

ЗАХИСНІ ЛІСИ

ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОЧИЩЕННЯ

0.4  0.01                 5  0.1

ПРОРІДЖУВАННЯ

11.1  2.11  0.41    37     7  1.6   0.06  0.06

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

1.3  0.01  0.01

ПРОХІДНІ РУБКИ

125.5 37.65  6.93    55    10 12.6   0.69  0.64    0.06

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

58.5  0.50  0.50                    0.05

Разом 137.0 39.77  7.34             14.3   0.75  0.70    0.06

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

59.8  0.51  0.51                    0.05

ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОЧИЩЕННЯ

7.8  0.26  0.05     6     5  1.6   0.01

ПРОРІДЖУВАННЯ

12.6  0.93  0.16    13     7  1.8   0.02  0.02

ПРОХІДНІ РУБКИ

288.5 80.74  9.71    34    10 28.9   0.97  0.89    0.05

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

21.7  0.20  0.20                    0.02

Разом 308.9 81.93  9.92             32.3   1.00  0.91    0.05

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

21.7  0.20  0.20                    0.02

-----------------------------------------------------------------

|        |  Фонд рубок догляду   |Тер- |Щорічний розмір рубок   |

|        |-----------------------|мін  |догляду                 |

|        |     |запас стовбурний |по-  |------------------------|

|Вид     |пло- |-----------------|вто- |пло-|запас, що вирубу-  |

|рубок   |ща,  |до   |що вирубу- |рю-  |ща, |ється, тис.куб.м   |

|догляду |га   |руб- |ється      |вано-|га  |-------------------|

|        |     |ки,  |-----------|сті, |    |стов- |лік- |діло- |

|        |     |тис. |усьо-|з 1  |ро-  |    |бур-  |від- |вої де|

|        |     |куб.м|го,  |га,  |ків  |    |ний   |ний  |ревини|

|        |     |     |тис. |куб.м|     |    |      |     |      |

|        |     |     |куб.м|     |     |    |      |     |      |

-----------------------------------------------------------------

М'ЯКОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОЧИЩЕННЯ

0.3  0.01                 5  0.1

ПРОРІДЖУВАННЯ

9.5  1.22  0.25    26     7  1.4   0.04  0.03

ПРОХІДНІ РУБКИ

23.6  4.91  0.59    25    10  2.4   0.06  0.05

Разом  33.4  6.14  0.84              3.9   0.10  0.08

РАЗОМ ПО КАТЕГОРІІ ЛІСІВ

ПРОЧИЩЕННЯ

8.5  0.28  0.05     6        1.8   0.01

ПРОРІДЖУВАННЯ

33.2  4.26  0.82    25        4.8   0.12  0.11

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

1.3  0.01  0.01

ПРОХІДНІ РУБКИ

437.6       17.23    39       43.9   1.72  1.58    0.11

123.30

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

80.2  0.70  0.70                    0.07

Разом 479.3       18.10             50.5   1.85  1.69    0.11

127.84

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

81.5  0.71  0.71                    0.07

РАЗОМ НАСАДЖЕНЬ

ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОЧИЩЕННЯ

0.4  0.01                    0.1

ПРОРІДЖУВАННЯ

11.5  2.16  0.42    37        1.7   0.06  0.06

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

1.3  0.01  0.01

ПРОХІДНІ РУБКИ

162.9 49.49  8.70    53       16.3   0.87  0.80    0.08

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

72.4  0.62  0.62                    0.06

Разом 174.8 51.66  9.12             18.1   0.93  0.86    0.08

-----------------------------------------------------------------

|        |  Фонд рубок догляду   |Тер- |Щорічний розмір рубок   |

|        |-----------------------|мін  |догляду                 |

|        |     |запас стовбурний |по-  |------------------------|

|Вид     |пло- |-----------------|вто- |пло-|запас, що вирубу-  |

|рубок   |ща,  |до   |що вирубу- |рю-  |ща, |ється, тис.куб.м   |

|догляду |га   |руб- |ється      |вано-|га  |-------------------|

|        |     |ки,  |-----------|сті, |    |стов- |лік- |діло- |

|        |     |тис. |усьо-|з 1  |ро-  |    |бур-  |від- |вої де|

|        |     |куб.м|го,  |га,  |ків  |    |ний   |ний  |ревини|

|        |     |     |тис. |куб.м|     |    |      |     |      |

|        |     |     |куб.м|     |     |    |      |     |      |

-----------------------------------------------------------------

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

73.7  0.63  0.63                    0.06

ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОЧИЩЕННЯ

17.9  0.66  0.13     7        3.6   0.02

ПРОРІДЖУВАННЯ

21.6  1.77  0.31    14        3.1   0.04  0.04

ПРОХІДНІ РУБКИ

294.0 82.59  9.93    34       29.5   0.99  0.91    0.05

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

21.7  0.20  0.20                    0.02

Разом 333.5 85.02 10.37             36.2   1.05  0.95    0.05

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

21.7  0.20  0.20                    0.02

М'ЯКОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОЧИЩЕННЯ

0.3  0.01                    0.1

ПРОРІДЖУВАННЯ

9.5  1.22  0.25    26        1.4   0.04  0.03

ПРОХІДНІ РУБКИ

23.6  4.91  0.59    25        2.4   0.06  0.05

Разом  33.4  6.14  0.84              3.9   0.10  0.08

РАЗОМ ПО ПІДПРИЄМСТВУ

ПРОЧИЩЕННЯ

18.6  0.68  0.13     7        3.8   0.02

ПРОРІДЖУВАННЯ

42.6  5.15  0.98    23        6.2   0.14  0.13

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

1.3  0.01  0.01

ПРОХІДНІ РУБКИ

480.5       19.22    40       48.2   1.92  1.76    0.13

136.99

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

Разом 541.7       20.33             58.2   2.08  1.89    0.13

142.82

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

95.4  0.83  0.83                    0.08

5.1.1. РОЗПОДІЛ НАСАДЖЕНЬ У ВІЦІ РУБОК ДОГЛЯДУ ТА ФОНДУ РУБОК ДОГЛЯДУ

ЗА ПОВНОТАМИ  за станом на 01.01.2023 року

-----------------------------------------------------------------

|Різновидність|  Площа насаджень у розрізі повнот, га   |       |

|рубок        |-----------------------------------------| Разом |

|догляду      | 0.3-0.5 |  0.6  |  0.7  |  0.8  |  0.9 і|       |

|             |         |       |       |       |  вище |       |

-----------------------------------------------------------------

НАЯВНІСТЬ НАСАДЖЕНЬ У ВІЦІ РУБОК ДОГЛЯДУ

========================================

ЛІСИ ПРИРОДООХ., НАУКОВОГО, ІСТОРИКО-КУЛЬТУР. ПРИЗНАЧЕННЯ

ПРОЧИЩЕННЯ                               8.0              8.0

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

8.0              8.0

ПРОРІДЖУВАННЯ                               8.4              8.4

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

3.1              3.1

РАЗОМ                              16.4             16.4

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

11.1             11.1

РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ

ПРОЧИЩЕННЯ                       0.9     1.2              2.1

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

0.9     1.2              2.1

ПРОРІДЖУВАННЯ                       0.6             0.4      1.0

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

0.4             0.4      0.8

ПРОХІДНІ РУБКИ       3.4    10.4    21.8    30.6             66.2

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

2.0     4.8    19.3    15.8             41.9

РАЗОМ       3.4    10.4    23.3    31.8     0.4     69.3

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

2.0     4.8    20.6    17.0     0.4     44.8

ЗАХИСНІ ЛІСИ

ОСВІТЛЕННЯ               0.7                              0.7

ПРОЧИЩЕННЯ               1.7     2.1     7.0     0.3     11.1

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

0.5     1.2     6.1     0.3      8.1

ПРОРІДЖУВАННЯ       0.3     0.8     3.2    19.2    10.8     34.3

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

1.3     7.4    10.8     19.5

ПРОХІДНІ РУБКИ      16.0    26.1    15.0   430.4     6.8    494.3

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

3.5     5.6     4.3   220.3     3.8    237.5

РАЗОМ      16.3    29.3    20.3   456.6    17.9    540.4

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

3.5     6.1     6.8   233.8    14.9    265.1

РАЗОМ НАСАДЖЕНЬ У ВІЦІ РУБОК ДОГЛЯДУ

ОСВІТЛЕННЯ               0.7                              0.7

ПРОЧИЩЕННЯ               1.7     3.0    16.2     0.3     21.2

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

0.5     2.1    15.3     0.3     18.2

ПРОРІДЖУВАННЯ       0.3     0.8     3.8    27.6    11.2     43.7

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

1.7    10.5    11.2     23.4

ПРОХІДНІ РУБКИ      19.4    36.5    36.8   461.0     6.8    560.5

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

5.5    10.4    23.6   236.1     3.8    279.4

РАЗОМ      19.7    39.7    43.6   504.8    18.3    626.1

-----------------------------------------------------------------

|Різновидність|  Площа насаджень у розрізі повнот, га   |       |

|рубок        |-----------------------------------------| Разом |

|догляду      | 0.3-0.5 |  0.6  |  0.7  |  0.8  |  0.9 і|       |

|             |         |       |       |       |  вище |       |

-----------------------------------------------------------------

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

5.5    10.9    27.4   261.9    15.3    321.0

ФОНД РУБОК ДОГЛЯДУ

==================

ЛІСИ ПРИРОДООХ., НАУКОВОГО, ІСТОРИКО-КУЛЬТУР. ПРИЗНАЧЕННЯ

ПРОЧИЩЕННЯ                               8.0              8.0

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

8.0              8.0

ПРОРІДЖУВАННЯ                               8.4              8.4

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

3.1              3.1

РАЗОМ                              16.4             16.4

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

11.1             11.1

РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ

ПРОЧИЩЕННЯ                       0.9     1.2              2.1

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

0.9     1.2              2.1

ПРОРІДЖУВАННЯ                       0.6             0.4      1.0

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

0.4             0.4      0.8

ПРОХІДНІ РУБКИ                      12.3    30.6             42.9

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

10.8    15.8             26.6

РАЗОМ                      13.8    31.8     0.4     46.0

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

12.1    17.0     0.4     29.5

ЗАХИСНІ ЛІСИ

ПРОЧИЩЕННЯ                       1.2     7.0     0.3      8.5

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

1.2     6.1     0.3      7.6

ПРОРІДЖУВАННЯ                       3.2    19.2    10.8     33.2

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

1.3     7.4    10.8     19.5

ПРОХІДНІ РУБКИ                       6.0   430.4     1.2    437.6

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

1.3   220.3            221.6

РАЗОМ                      10.4   456.6    12.3    479.3

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

3.8   233.8    11.1    248.7

РАЗОМ НАСАДЖЕНЬ

ПРОЧИЩЕННЯ                       2.1    16.2     0.3     18.6

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

2.1    15.3     0.3     17.7

ПРОРІДЖУВАННЯ                       3.8    27.6    11.2     42.6

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

1.7    10.5    11.2     23.4

ПРОХІДНІ РУБКИ                      18.3   461.0     1.2    480.5

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

12.1   236.1            248.2

РАЗОМ                      24.2   504.8    12.7    541.7

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

15.9   261.9    11.5    289.3

5.2. Санітарні рубки

| Групи порід |  | Фонд рубок |  |  |  | Тер-мін вико-нання, років | Щорічний обсяг рубок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | площа, га | запас стовбурний, тис.куб.м |  |  |  | пло-ща, га | запас, що вирубується, тис.куб.м |  |  |
|  |  |  | загаль-ний | що вирубується |  |  |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |
|  |  |  |  | росту-чої дере-вини | сухо-стою |  |  |  |  |  |
| 1. Вибіркові санітарні рубки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом: |  | 9,0 | 2,21 | 0,01 | 0,04 |  | 9,0 | 0,05 | 0,04 | - |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| Твердолистяні |  | 5,6 | 1,26 | 0,01 | 0,02 | 1 | 5,6 | 0,03 | 0,02 | - |
| М’яколистяні |  | 3,4 | 0,95 | - | 0,02 | 1 | 3,4 | 0,02 | 0,02 | - |
| Захисні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом: |  | 4,7 | 0,98 | 0,01 | 0,02 |  | 4,7 | 0,03 | 0,03 | - |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні |  | 0,3 | 0,09 | - | - | 1 | 0,3 | - | - | - |
| Твердолистяні |  | 4,4 | 0,89 | 0,01 | 0,02 | 1 | 4,4 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| М’яколистяні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього: |  | 13,7 | 3,19 | 0,02 | 0,06 |  | 13,7 | 0,08 | 0,07 | 0,01 |
| Із них за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойні | 0,3 |  | 0,09 | - | - | 1 | 0,3 | - | - | - |
| Твердолистяні | 10,0 |  | 2,15 | 0,02 | 0,04 | 1 | 10,0 | 0,06 | 0,05 | 0,01 |
| М’яколистяяні | 3,4 |  | 0,95 | - | 0,02 | 1 | 3,4 | 0,02 | 0,02 | - |

5.3. Рубки, пов’язані з реконструкцією низькоповнотних, малоцінних і похідних

деревостанів

| #### Показники | Оди- ниця вимі- рю- вання | #### Господарство |  |  | ### Разом | В тому числі за спосо-бами рубки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | хвойне | твердо-листяне | м’яко-листяне |  | суці-льна | част-кова |
| Захисні ліси |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Виявлений фонд (запроєктовано до рубки) |  |  |  |  |  |  |  |
| – площа | га |  |  | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  |
| – загальний стовбурний запас | тис. м3 |  |  | 0,16 | 0,16 | 0,16 |  |
| в тому числі стовбурний запас, що вирубується | тис. м3 |  |  | 0,16 | 0,16 | 0,16 |  |
| 2. Термін проведення | років |  |  |  | 5 | 5 |  |
| 3. Щорічний обсяг (чисельник – запроектовано лісовпорядкуванням; знаменник – прийнято 2-ю лісовпорядною нарадою при розходженні) |  |  |  |  |  |  |  |
| Площа | га |  |  | 1,6 | 1,6 | 1,6 |  |
| Запас, що вирубується: |  |  |  |  |  |  |  |
| – стовбурний | тис. м3 |  |  | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |
| – ліквідний | тис. м3 |  |  | - | - | - |  |
| – ділової деревини | тис. м3 |  |  | - | - | - |  |

5.4. Лісовідновні рубки в деревостанах, що втрачають захисні, водоохоронні та інші корисні властивості

| Групи порід | Запроєктовано лісовпорядкуванням |  |  |  | Тер-мін вико-нання, років | Щорічний обсяг рубок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа, га | запас стовбурний, тис.куб.м |  |  |  | пло-ща, га | запас, що вирубується, тис.куб.м |  |  |
|  |  | загаль-ний | що вирубується |  |  |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |
|  |  |  | росту-чої дере-вини | сухо-стою |  |  |  |  |  |
| Рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лісовідновні рубки вибіркові |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом: | 28,1 | 6,21 | 1,40 | - |  | 2,8 | 0,14 | 0,13 | 0,03 |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хвойні | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| твердолистяні | 28,1 | 6,21 | 1,40 | - | 10 | 2,8 | 0,14 | 0,13 | 0,03 |
| м’яколистяні | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Захисні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лісовідновні рубки вибіркові |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом: | 109,8 | 21,54 | 4,34 | - |  | 11,0 | 0,44 | 0,39 | 0,09 |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хвойні | 7,6 | 1,78 | 0,40 |  | 10 | 0,8 | 0,04 | 0,04 | 0,01 |
| твердолистяні | 99,0 | 18,96 | 3,78 |  | 10 | 9,9 | 0,38 | 0,34 | 0,08 |
| м’яколистяні | 3,2 | 0,80 | 0,16 |  | 10 | 0,3 | 0,02 | 0,01 | - |
| Лісовідновні рубки смугові |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом: | 57,6 | 9,19 | 2,79 |  |  | 1,7 | 0,28 | 0,25 | 0,06 |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хвойні | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| твердолистяні | 40,1 | 6,12 | 1,84 | - | 10 | 1,2 | 0,18 | 0,16 | 0,04 |
| м’яколистяні | 17,5 | 3,07 | 0,95 |  | 10 | 0,5 | 0,10 | 0,09 | 0,02 |
| Разом лісовіднов-них рубок по категорії лісів: | 167,4 | 30,73 | 7,13 |  |  | 12,7 | 0,70 | 0,64 | 0,13 |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хвойні | 7,6 | 1,78 | 0,40 |  |  | 0,8 | 0,04 | 0,04 | 0,01 |
| твердолистяні | 139,1 | 25,08 | 5,62 |  |  | 11,1 | 0,54 | 0,50 | 0,10 |
| м’яколистяні | 20,7 | 3,87 | 1,11 |  |  | 0,8 | 0,12 | 0,10 | 0,02 |
| Усього: | 195,5 | 36,94 | 8,53 |  |  | 15,5 | 0,84 | 0,77 | 0,16 |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хвойні | 7,6 | 1,78 | 0,40 |  |  | 0,8 | 0,04 | 0,04 | 0,01 |
| твердолистяні | 167,2 | 31,29 | 7,02 |  |  | 13,9 | 0,68 | 0,63 | 0,13 |
| м’яколистяні | 20,7 | 3,87 | 1,11 |  |  | 0,8 | 0,12 | 0,10 | 0,02 |

5.5. Рубки переформування

Рубки переформування на даний проєктний період не проєктувати.

5.6. Інші заходи з формування і оздоровлення лісів

Інші заходи з формування і оздоровлення лісів на даний проєктний період не проєктувати.

5.7. Інші рубки та роботи, не пов’язані з веденням лісового господарства

Інші рубки та роботи, не пов’язані з веденням лісового господарства, не проєктувати.

5.8. Щорічний обсяг лісокористування з усіх видів рубок (чисельник – площа, га; знаменник – запас ліквідної деревини, тис. м3)

| Види рубок | Ліси природоохо-ронного, наукового, історико-культур-ного призначення |  |  |  | Рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |  | Захисні ліси |  |  |  | Експлуатаційні ліси |  |  |  | Разом |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | хвойне | твердо-листяне | м’яко-листяне | разом | хвойне | твердо-листяне | м’яко-листяне | разом | хвойне | твердо-листяне | м’яко-листяне | разом | хвойне | твердо-листяне | м’якол-истяне | разом | хвойне | твердо-листяне | м’яко-листяне | разом |
| І. Рубки головного користування | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 0,12 | 1,1 0,18 | 1,7 0,30 | - | - | - | - | - | 0,6 0,12 | 1,1 0,18 | 1,7 0,30 |
| 2. Рубки формування і оздоровлення лісів: | - | 2,8 0,02 | - | 2,8 0,02 | 3,8 0,16 | 9,5 0,17 | 3,4 0,02 | 16,7 0,35 | 15,4 0,74 | 47,8 1,44 | 6,3 0,21 | 69,5 2,39 | - | - | - | - | 19,2 0,90 | 60,1 1,63 | 9,7 0,23 | 89,0 2,76 |
| 2.1. Рубки догляду |  | 2,8 0,02 | - | 2,8 0,02 | 3,8 0,16 | 1,1 0,02 | - | 4,9 0,18 | 14,3 0,70 | 32,3 0,91 | 3,9 0,08 | 50,5 1,69 | - | - | - | - | 18,1 0,86 | 36,2 0,95 | 3,9 0,08 | 58,2 1,89 |
| 2.2. Вибіркові санітарні рубки | - | - | - | - | - | 5,6 0,02 | 3,4 0,02 | 9,0 0,04 | 0,3 - | 4,4 0,03 | - | 4,7 0,03 | - | - | - | - | 0,3 - | 1,0 0,05 | 3,4 0,02 | 13,7 0,07 |
| 2.3. Рубки, пов’язані з реконструкцією насаджень | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 0,03 | 1,6 0,03 | - | - | - | - | - | - | 1,6 0,03 | 1,6 0,03 |
| 2.5 Лісовідновні рубки | - | - | - | - | - | 2,8 0,13 | - | 2,8 0,13 | 0,8 0,04 | 11,1 0,50 | 0,8 0,10 | 12,8 0,64 | - | - | - | - | 0,8 0,04 | 13,9 0,63 | 0,8 0,10 | 15,5 0,77 |
| 2.6. Рубки перформування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. Інші рубки з форму- вання і оздоровлення лісів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Інші заходи, не пов’язані з веденням лісового господарства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом з усіх видів рубок: | - | 2,8 0,02 | - | 2,8 0,02 | 3,8 0,16 | 9,5 0,17 | 3,4 0,02 | 16,7 0,35 | 15,4 0,74 | 48,4 1,56 | 7,4 0,39 | 71,2 2,67 | - | - | - | - | 19,2 0,90 | 60,7 1,75 | 10,8 0,41 | 90,7 3,06 |

Із загального щорічного запроєктованого обсягу лісозаготівель запаси деревостанів, що зростають, становлять 3,30 тис. куб. м, сухостійна деревина – 0,14 тис. куб. м (табл. 5.8.1). Загальна середня зміна запасу та відсоток її використання визначені для деревостанів, що зростають. Запроєктований обсяг заготівлі деревини від усіх видів рубок становить 88,0 % від загальної середньої зміни запасу.

5.8.1. Порівняння запроєктованого щорічного обсягу заготівлі деревини з середньою зміною запасу

| Показники | Рубки головного користування | Рубки формування і оздоровлення лісів |  |  | Інші заходи, не пов’язані з веденням лісового господарства | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | разом | в тому числі: |  |  |  |
|  |  |  | рубки догляду | санітар-ні рубки |  |  |
| 1. Запроєктований загальний обсяг заготівлі деревини, тис. м3, в тому числі: | 0,33 | 3,11 | 2,16 | 0,08 | - | 3,44 |
| - стовбурний запас, що зростає | 0,33 | 2,97 | 2,08 | 0,02 | + | 3,30 |
| - запас сухостійної деревини | + | 0,14 | 0,08 | 0,06 | + | 0,14 |
| 2. Загальна середня зміна запасу, тис. м3 | х | х | х | х | х | 3,75 |
| 3. Використання загальної зміни запасу, % | х | х | х | х | х | 88,0 |

6. Запроєктовані обсяги реконструкції, площа, га

| Показники | Молодняки повнотою 0,4 | Малоцінні і похідні молодняки повнотою 0,5 і вище |  | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | природного походження | незадовільні лісові культури |  |
| 1. Проєктується під реконструкцію |  |  |  |  |
| - лісовпорядкуванням | 8,0 | - | - | 8,0 |
| - прийнято другою лісовпорядною нарадою | 8,0 | - | - | 8,0 |
| 2. Способи реконструкції: |  |  |  |  |
| - суцільна | 8,0 | - | - | 8,0 |
| - часткова |  |  |  |  |

7. Запроєктовані обсяги лісовідновних заходів на не вкритих лісовою

рослинністю лісових ділянках і лісосіках проєктного періоду, площа, га;

| Породи, запроєктовані для відновлення | Категорії лісових ділянок |  |  | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | не вкриті лісовою рос-линністю (рідколісся, зруби, згарища, загиблі нас.) | лісосіки проєктного періоду |  |  |
|  |  | головного користування | інших рубок |  |
| 1. Лісові культури |  |  |  |  |
| Дуб звичайний | - | 10,8 | 23,3 | 34,1 |
| Разом: | - | 10,8 | 23,3 | 34,1 |
| 2. Сприяння природному поновленню |  |  |  |  |
| Дуб звичайний | 5,4 | - | - | 5,4 |
| Разом: | 5,4 | - | - | 5,4 |
| 3. Природне поновлення |  |  |  |  |
| Вільха чорна | - | 5,0 | - | 5,0 |
| Разом: | - | 5,0 | - | 5,0 |
| Усього: |  |  |  |  |
| Дуб звичайний | 5,4 | 10,8 | 23,3 | 39,5 |
| Вільха чорна | - | 5,0 | - | 5,0 |
| Разом: | 5,4 | 15,8 | 23,3 | 44,5 |

8. Фонд та проєктний обсяг лісорозведення, га

Лісорозведення на даний проєктний період не проєкуватиу зв’язку із відсутністю фонду лісорозведення.

Період лісовідновлення для ділянок, призначених для сприяння природному поновленню, прийнятий 5 років. Сприяння природному поновленню передбачається проводити шляхом мінералізації ґрунту.

Термін змикання лісових культур і переведення їх у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки залежно від групи типів лісу і цільової породи, прийнятий в середньому 6 років.

9. Площа врахованих лісовпорядкуванням незімкнутих лісових культур та їхній стан, га

| Головна порода | Площа створе-них лісових куль-тур | В тому числі: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | добрий стан |  | задовіль-ний стан | незадо-вільний стан (приж. 25,1-49,9%) | загиблі (спи-сані лісгос-пом та ви-явлені лісо-впорядкуван-ням) |
|  |  | 1 клас якості | 2 клас якості | 3 клас якості |  |  |
| 1. Лісові культури проєктного періоду |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Лісовідновлення |  |  |  |  |  |  |
| Сосна звичайна | 9,9 | 9,9 |  |  |  |  |
| Разом: | 9,9 | 9,9 |  |  |  |  |
| Усього: | 9,9 | 9,9 |  |  |  |  |

9.1. Площа врахованих лісовпорядкуванням лісових культур, переведених у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, у віці до 20 років та їхній стан, га

| Головна порода | Загаль-на площа | В тому числі: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | класи якості |  |  |  | незадо-вільні | загиблі (списані л-пом і виявле-ні л/в) |
|  |  | 1 | 2 | 3 | разом |  |  |
| 1. Лісові культури проєктного періоду |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Лісовідновлення |  |  |  |  |  |  |  |
| Дуб червоний | 3,4 | - | - | 3,4 | 3,4 | - | - |
| Дуб звичайний | 1,2 | - | - | 1,2 | 1,2 | - | - |
| Разом: | 4,6 | - | - | 4,6 | 4,6 | - | - |
| Усього: | 4,6 | - | - | 4,6 | 4,6 | - | - |

10. Лісонасінні ділянки і плантації

Лісонасіних ділянок і плантації в підприємстві немає і іх створення не проєктувати.

11. Характеристика надмірно зволожених земель (площа, га)

| Усього | В тому числі: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | лісові ділянки |  |  | нелісові землі |  |
|  | вкриті лісовою рослинністю | не вкриті лісовою рослинністю |  | сіножаті | болота |
|  |  | зруби | інші землі |  |  |
| 3. Захисні ліси |  |  |  |  |  |
| 111,8 | 107,0 | - | 4,6 | - | 0,2 |
| Разом: |  |  |  |  |  |
| 111,8 | 107,0 | - | 4,6 | - | 0,2 |

12. Обсяги запроєктованих заходів з протипожежного впорядкування

| Найменування | Оди- ниці вимі-рюван-ня | Існує | Проєк-тується | Прийнято 2-ою л/в нарадою | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки |  |  |  |  |  |
| 1.1. Створення добровільних протипожежних дружин | шт. | - | 1 | 1 | щорічно |
| 1.2. Організація пунктів зосередження протипожежного інвентарю | шт. | 1 | 1 | 1 | проєктний період |
| 1.3. Проведення навчань, інструктажів та перевірки знань з пожежної безпеки посадових осіб та осіб, відповідальних за протипожежну безпеку | шт. | 1 | 2 | 2 | щорічно |
| 2. Заходи з попередження виникнення пожеж (профілактичні) |  |  |  |  |  |
| 2.1. Проведення роз’яснюваль-ної та виховної роботи серед населення з використанням телебачення та інших засобів масової інформації | вист. | 1 | 2 | 2 | щорічно |
| 2.2. Встановлення протипожежних вітрин | шт. | 1 | 1 | 1 | щорічно |
| 2.3. Встановлення протипожежних панно | шт. | 2 | 2 | 2 | щорічно |
| 2.4. Улаштування місць відпочинку та паління | шт. | - | 3 | 3 | проєктний період |
| 2.5. Встановлення протипожежних аншлагів | шт. | 3 | 6 | 6 | проєктний період |
| 3. Заходи з попередження розповсюдження лісових пожеж |  |  |  |  |  |
| 3.1. Створення мінералізованих смуг | км | - | 2 | - | щорічно |
| 3.2. Створення за мінералізованими смугами | км | - | 4 | 4 | щорічно щорічно |

13. Щорічні обсяги запроєктованих заходів з лісозахисту

| Найменування заходів | Оди-ниця вимі-рюван-ня | Запроек-товано лісовпо-рядкуван-ням | Прийнято 2-ою л/в нарадою | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Лісопатологічне обстеження | га | 113,1 | 113,1 | щорічно |
| 2. Ґрунтові розкопки | ям | 10 | 10 | щорічно |
| 3. Біологічні заходи боротьби: |  |  |  |  |
| – виготовлення штучних гнізд | шт. | 5 | 5 | щорічно |
| 4. Організаційно – господарські заходи: |  |  |  |  |
| – нагляд за появою осередків шкідників хвороб лісу | га | 1131,4 | 113,4 | щорічно |

14. Запроєктовані обсяги заходів з благоустрою лісів рекреаційно-оздоровчого

призначення за функціональними зонами

| Заходи, що проєктуються з упорядкування | Одиниця вимірювання | Обсяги | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Зона інтенсивної рекреації |  |  |  |
| 1. Виготовлення та встановлення лісових меблів | шт. | 3 | проєктний період |
| 2. Встановлення альтанок | шт. | 3 | проєктний період |
| 3. Встановлення панно | шт. | 3 | проєктний період |

15. Проєкт використання ресурсів побічних лісових користувань

Використання побічних лісових користувань на даний проєктний період не проєктувати.

16. Заходи з поліпшення сіножатей постійного користування

Заходів з поліпшення сіножатей на даний проєктний період не проєктувати.

17. Фонд підсочування соснових насаджень.

Підсочування соснових насаджень на проєктний період не проєктувати.

18. Проєкт використання ресурсів другорядних лісових матеріалів

Використання ресурсів другорядних лісових матеріалів не проєктувати.

19. Обсяги будівництва виробничих, житлових та інших невиробничих будівель по лісовому господарству та лісових доріг, запроєктованих лісовпорядкуванням

Будівництво виробничих, житлових та інших невиробничих будівель по лісовому господарству та лісових доріг не проєктувати.

20. Досягнутий та запроєктований вихід ліквідної та ділової деревини, %

| Види рубок, господарство, госпсекція | Досягнутий в середньому за останні 2 роки |  | Запроєктовано лісовпорядку-ванням |  | Прийнято 2-ою л/в нарадою |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % лікві-ду від стовбур-ного запасу | % діло-вої від ліквід-ного запасу | % лікві-ду від стовбур-ного запасу | % діло-вої від ліквід-ного запасу | % лікві- ду від стовбур-ного запасу | % діло- вої від ліквід-ного запасу |
| 1. Рубки головного користування |  |  |  |  |  |  |
| – соснова | - | - | - | - | - | - |
| – ялинова | - | - | - | - | - | - |
| – дубова | - | - | - | - | - | - |
| – букова | - | - | - | - | - | - |
| – ясенова | - | - | - | - | - | - |
| – грабова | - | - | 92 | 39 | 92 | 39 |
| – березова | - | - | 90 | 44 | 90 | 44 |
| – осикова | - | - | - | - | - | - |
| – чорновільхова | - | - | 89 | 57 | 89 | 57 |
| 2. Освітлення |  |  |  |  |  |  |
| – хвойні | - | - | - | - | - | - |
| – твердолистяні | - | - | - | - | - | - |
| – м’яколистяні | - | - | - | - | - | - |
| 3. Прочищення |  |  |  |  |  |  |
| – хвойні | - | - | - | - | - | - |
| – твердолистяні | - | - | - | - | - | - |
| – м’яколистяні | - | - | - | - | - | - |
| 4. Проріджування |  |  |  |  |  |  |
| – хвойні | - | - | 90 | - | 90 | - |
| – твердолистяні | - | - | 90 | - | 90 | - |
| – м’яколистяні | - | - | 75 | - | 75 | - |
| 5. Прохідні рубки |  |  |  |  |  |  |
| – хвойні | - | - | 91 | 10 | 91 | 10 |
| – твердолистяні | - | - | 91 | 6 | 91 | 6 |
| – м’яколистяні | - | - | 90 | - | 90 | - |
| 6. Санітарні рубки |  |  |  |  |  |  |
| вибіркові |  |  |  |  |  |  |
| – хвойні | - | - | - | - | - | - |
| – твердолистяні | - | - | 90 | 20 | 90 | 20 |
| – м’яколистяні | - | - | 90 | - | - | - |
| лісовідновні рубки |  |  |  |  |  |  |
| – хвойні | - | - | 90 | 25 | 90 | 25 |
| – твердолистяні | - | - | 92 | 20 | 92 | 20 |
| – м’яколистяні | - | - | 90 | 20 | 90 | 20 |

Загальний висновок за результатами аналізу господарської діяльності підприємства:

Загальний висновок за результатами аналізу лісогосподарської діяльності не приводиться, тому що підприємство було створене відповідно до рішення Бучацької міської ради від 22 грудня 2021 року № 2111 і лісогосподарської діяльності не здійснювало.

Інформація про врахування чи відхилення зауважень і пропозицій, поданих на розгляд другої лісовпорядної наради, поміщена в додатку 4.

Голова наради

Секретар

Додаток 1

Список присутніх

на другій лісовпорядній нараді Південно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства з розгляду основних положень проєкту організації і розвитку

Комунального підприємства «Лісопаркове господарство

«Бучацькі ліси» Бучацької міської ради»

| Прізвище, ім’я, по батькові | ## Організація | ## Посада |
| --- | --- | --- |

Додаток 2

ВИЗНАЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ ЛІСОСІКИ НА ПЕРІОД з 2023 по 2032 роки

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Вкри-|     Розподіл вкритих лісовою рослинністю земель     |Запас  |Серед|За-  |Вік |    Обчислені лісосіки,   |     Рекомендована лісосіка     |Кіль- |Площа на-|

|ті лі|                  за групами віку, га                |стиглих|ній  |галь-|стиг|      (площа - га,        |           (площа - га,         |кість |саджень  |

|совою|-----------------------------------------------------|і пере-|запас|на   |ло- |    запас - тис. куб.м)   |        запас - тис. куб.м)     |років |через 10 |

|рос- | Мо- |   Середньо- |    Пристигаючі    |  Стиглі і   |стій-  |екс- |се-  |сті,|--------------------------|--------------------------------|вико- |років, га|

|лин- | лод-|   вікові    |-------------------| перестійні  |них    |плуа-|ред- |ро- |Рівно-|Дру-|Пер-|Ра- |За  |Пло-|Запас|Запас ліквідний|% ді-|ри-   |---------|

|ністю| ня- |-------------|усьо-|в т.ч.|із них|-------------|дере-  |тацій|ня   |ків |мірно-|га  |ша  |ціо-|ста-|ща  |за-  |---------------|лової|стан- |При-|Стиг|

|зем- | ки  | усьо-|в т.ч.|го   |остан-|остан-| усьо-|в т.ч.|воста- |ного |зміна|    |го ко-|ві- |ві- |наль|ном |    |галь-| усьо- | в т.ч.|від  |ня екс|сти-|лих |

|лі,  |     | го   |вклю- |     |нього |нього | го   |пере- |нів,   |фонду|запа-|    |ристу-|ко- |ко- |на  |    |    |ний  | го    | діло- |лік- |плуата|га- |і пе|

|усьо-|     |      |чені в|     |класу |п'яти-|      |стій- |тис.   |на  1|су,  |    |вання |ва  |ва  |    |    |    |     |       | вої   |віду |ційно-|ючих|ре- |

|го,га|     |      |розра-|     |      |річчя |      |ні    |куб.м  |га,  |тис. |    |      |    |    |    |    |    |     |       | дере- |     |го    |    |стій|

|     |     |      |хунок |     |      |      |      |      |       |куб.м|куб.м|    |      |    |    |    |    |    |     |       | вини  |     |фонду |    |них |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КАТЕГОРІЯ ЛІСІВ - ЗАХИСНІ ЛІСИ

ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА - ЗАХИСНІ ЛІСИ З ОБМЕЖЕНИМ РЕЖИМОМ КОРИСТУВАННЯ НА РІВНИНІ

СУЦІЛЬНІ РУБКИ (РОЗРАХУНОК ЗА ПЛОЩЕЮ)

ГОСПОДАРСТВО ХВОЙНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА

85.5  11.0   74.5    2.2                                                  0.52  101    0.8            0.5

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ МОДРИНОВА

0.4   0.4                                                                       51

Разом

85.9  11.4   74.5    2.2                                                  0.52         0.8            0.5

ГОСПОДАРСТВО ТВЕРДОЛИСТЯНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА ВИСОКОСТОВБУРНА

241.3   2.0  237.7   47.4   0.9    0.2           0.7           0.11   157  0.85  131    1.7  1.0  0.1  0.1                                              41.6   0.9

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБА ЧЕРВОНОГО

13.3   3.4    9.9    8.4                                                  0.07   81    0.1  0.2       0.1                                               8.4

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ГРАБОВА

76.1   3.4   59.8   40.3   1.0    1.0    1.0   11.9           2.49   209  0.29   61    1.1  1.8  0.6  1.1       0.6  0.13    0.12    0.05    39     19 40.3   6.9

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЯСЕНЕВА

15.0   0.2    3.3    3.3  11.5    0.7                                     0.08   81    0.2  0.4  0.4  0.2                                              14.1   0.7

Разом

345.7   9.0  310.7   99.4  13.4    1.9    1.0   12.6           2.60   206  1.29         3.1  3.4  1.1  1.5       0.6  0.13    0.12    0.05    40     20        8.5

104.4

ГОСПОДАРСТВО М'ЯКОЛИСТЯНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БЕРЕЗОВА

22.8   0.3   11.4    2.5   0.2    0.2          10.9    0.8    1.91   175  0.07   61    0.3  0.5  0.6  0.3       0.6  0.11    0.10    0.04    44     17  2.5   5.1

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ОСИКОВА

8.9   8.0    0.6    0.6   0.3    0.3                                     0.02   41    0.2            0.2                                               0.6   0.3

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ВІЛЬХОВА

35.5         25.4   21.9   0.6    0.6           9.5           1.73   182  0.14   61    0.5  1.1  0.5  0.5       0.5  0.09    0.08    0.05    57     19 21.9   5.1

Разом

67.2   8.3   37.4   25.0   1.1    1.1          20.4    0.8    3.64   178  0.23         1.0  1.6  1.1  1.0       1.1  0.20    0.18    0.09    50     18 25.0  10.5

Разом по способу рубок

498.8  28.7  422.6  126.6  14.5    3.0    1.0   33.0    0.8    6.24   189  2.04         4.9  5.0  2.2  3.0       1.7  0.33    0.30    0.14                    19.0

129.4

ПОСТУПОВІ РУБКИ (РОЗРАХУНОК ЗА ЗАПАСОМ)

ГОСПОДАРСТВО ТВЕРДОЛИСТЯНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БУКОВА

4.8          4.8                                                         0.02  101

Разом по господарській частині

503.6  28.7  427.4  126.6  14.5    3.0    1.0   33.0    0.8    6.24   189  2.06                                  1.7  0.33    0.30    0.14                    19.0

у тому числі:

хвойні

85.9  11.4   74.5    2.2                                                  0.52

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Вкри-|     Розподіл вкритих лісовою рослинністю земель     |Запас  |Серед|За-  |Вік |    Обчислені лісосіки,   |     Рекомендована лісосіка     |Кіль- |Площа на-|

|ті лі|                  за групами віку, га                |стиглих|ній  |галь-|стиг|      (площа - га,        |           (площа - га,         |кість |саджень  |

|совою|-----------------------------------------------------|і пере-|запас|на   |ло- |    запас - тис. куб.м)   |        запас - тис. куб.м)     |років |через 10 |

|рос- | Мо- |   Середньо- |    Пристигаючі    |  Стиглі і   |стій-  |екс- |се-  |сті,|--------------------------|--------------------------------|вико- |років, га|

|лин- | лод-|   вікові    |-------------------| перестійні  |них    |плуа-|ред- |ро- |Рівно-|Дру-|Пер-|Ра- |За  |Пло-|Запас|Запас ліквідний|% ді-|ри-   |---------|

|ністю| ня- |-------------|усьо-|в т.ч.|із них|-------------|дере-  |тацій|ня   |ків |мірно-|га  |ша  |ціо-|ста-|ща  |за-  |---------------|лової|стан- |При-|Стиг|

|зем- | ки  | усьо-|в т.ч.|го   |остан-|остан-| усьо-|в т.ч.|воста- |ного |зміна|    |го ко-|ві- |ві- |наль|ном |    |галь-| усьо- | в т.ч.|від  |ня екс|сти-|лих |

|лі,  |     | го   |вклю- |     |нього |нього | го   |пере- |нів,   |фонду|запа-|    |ристу-|ко- |ко- |на  |    |    |ний  | го    | діло- |лік- |плуата|га- |і пе|

|усьо-|     |      |чені в|     |класу |п'яти-|      |стій- |тис.   |на  1|су,  |    |вання |ва  |ва  |    |    |    |     |       | вої   |віду |ційно-|ючих|ре- |

|го,га|     |      |розра-|     |      |річчя |      |ні    |куб.м  |га,  |тис. |    |      |    |    |    |    |    |     |       | дере- |     |го    |    |стій|

|     |     |      |хунок |     |      |      |      |      |       |куб.м|куб.м|    |      |    |    |    |    |    |     |       | вини  |     |фонду |    |них |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

із них:

сосна

85.5  11.0   74.5    2.2                                                  0.52

твердолистяні

350.5   9.0  315.5   99.4  13.4    1.9    1.0   12.6           2.60   206  1.31                                  0.6  0.13    0.12    0.05                     8.5

104.4

із них:

дуб

254.6   5.4  247.6   55.8   0.9    0.2           0.7           0.11   157  0.92                                                                         50.0   0.9

ясен

15.0   0.2    3.3    3.3  11.5    0.7                                     0.08                                                                         14.1   0.7

граб

76.1   3.4   59.8   40.3   1.0    1.0    1.0   11.9           2.49   209  0.29                                  0.6  0.13    0.12    0.05              40.3   6.9

м'яколистяні

67.2   8.3   37.4   25.0   1.1    1.1          20.4    0.8    3.64   178  0.23                                  1.1  0.20    0.18    0.09              25.0  10.5

із них:

береза

22.8   0.3   11.4    2.5   0.2    0.2          10.9    0.8    1.91   175  0.07                                  0.6  0.11    0.10    0.04               2.5   5.1

осика

8.9   8.0    0.6    0.6   0.3    0.3                                     0.02                                                                          0.6   0.3

вільха

35.5         25.4   21.9   0.6    0.6           9.5           1.73   182  0.14                                  0.5  0.09    0.08    0.05              21.9   5.1

Додаток 3

РОЗРАХУНКОВА ЛІСОСІКА

для постійних лісокористувачів (власників лісів)  ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

на 2023 і наступні роки

(ліквідна деревина - тис.куб.м)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Найменування       |       |       |                                   У тому числі за господарствами                                                            |

|власника лісів,    |Кате-  |Усього |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|постійного лісоко- |горії  |       |           хвойне                |            твердолистяне                      |             м'яколистяне                  |

|ристувача,їх філії,|лісів *|       |---------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|

|представництва,    |       |       |      |в т.ч. за госпсекціями    |      |     в т.ч. за госпсекціями             |      |     в т.ч. за госпсекціями         |

|відділення чи іншо-|       |       |усього|--------------------------|усього|----------------------------------------|усього|------------------------------------|

|го відокремленого  |       |       |      |соснова|ялинова|  інші    |      |дубова|букова|ясе-|грабо-|   інші       |      |березо-|осико-|чорно- |   інші      |

|підрозділу         |       |       |      |       |       |          |      |      |      |нова|ва    |              |      |ва     |ва    |віль-  |             |

|                   |       |       |      |       |       |          |      |      |      |    |      |              |      |       |      |хова   |             |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КП "ЛПГ"Бучацькі ліси"

3    0.30                                     0.12                      0.12                  0.18    0.10           0.08

УСЬОГО

* 1 - ЛІСИ ПРИРОДООХОРОН.,НАУКОВОГО,ІСТОРИКО-КУЛЬТУР. ПРИЗНАЧЕННЯ

* 2 - РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ

* 3 - ЗАХИСНІ ЛІСИ

* 4 - ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

__________________________________   _______________________    _____________             ______________________________

(підрозділ Міндовкілля)               (посада)               (підпис)                  (власне им"я та прізвище)

Додаток 4

Інформація

про врахування чи відхилення зауважень і пропозицій, поданих на розгляд

другої лісовпорядної наради

| № з/п | Зауваження і пропозиції | Дата отримання зауважень і пропозицій | Інформація про врахування, часткового врахування чи відхилення зауважень і пропозицій |
| --- | --- | --- | --- |
| ___________________________________________________________________________ найменування організації, установи яка подала зауваження і пропозиції (для юридичних осіб) |  |  |  |
| _________________________________________________________________ прізвище, ініціали особи, яка подала зауваження і пропозиції (для фізичних осіб) |  |  |  |

Додаток 5

КВАРТАЛЬНО-ВИДІЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК

лісових ділянок, які належать до територій та об’єктів природно-заповідного фонду

| Види та найменування об’єктів природно-заповідного фонду; праліси, квазіпраліси, природні ліси | Площа, га | Лісництва, квартали, виділи |
| --- | --- | --- |
| Природно-заповідний фонд місцевого значення |  |  |
| Регіональні ландшафтні парки |  |  |
| Регіональний ландшафтний парк «Дністровський каньйон» |  |  |
| - господарська зона | 28,6 | кв. 24 (вид. 2-9), 25 |
| Разом: | 28,6 |  |
| Пам’ятки природи |  |  |
| Ботанічна пам’ятка природи «Гніздо лип № 1» | 0,04 | кв. 11, вид. 4 |
| Ботанічна пам’ятка природи «Гніздо лип № 2» | 0,04 | кв. 11, вид. 4 |
| Разом: | 0,08 |  |
| Усього: | 28,68 |  |

Додаток 6

Відомість змін квартально-видільної мережі

територій та об’єктів природно-заповідного фонду

за матеріалами базового лісовпорядкування

| Найменування об’єктів природно-заповідного фонду і підстави для їх виділення | За даними державного кадастру (положень, проєктів створення об’єктів ПЗФ) |  | За даними лісовпорядкування |  | Примітки (причини змін площі чи літерації) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа, га | місцезнаходження | площа, га | місцезнаходження |  |
| Регіональний ландшафтний парк «Дністровський каньйон». Рішення виконавчого комітету Тернопільської обласної ради від 30.08.1990 № 191 та вiд 29.11.1990 № 273 | 277,0 | Бучацьке районне комунальне спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Бучачліс», кв. 19, 27-33 | 28,6 | Комунальне підприємство «Лісопаркове господарство» «Бучацькі ліси» Бучацької міської ради», кв. 24, 25 | Утворення нового підприємства, зміна нумерації кварталів |
| Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Гніздо лип № 3». Рішення виконкому Тернопільської обласної ради від 26.12.1983 р. № 496 зі змінами, внесеними рішенням виконкому Тернопільської обласної ради від 19.11.1984 р. № 320 | 0,04 | Бучацька міська територіальна громада, кв. 3, вид. 4 | 0,04 | Комунальне підприємство «Лісопаркове господарство» «Бучацькі ліси» Бучацької міської ради», кв. 11, вид. 4 | Утворення нового підприємства, зміна нумерації кварталів. В зв’язку із тим, що площа об’єкта ПЗФ менша за мінімальну площу виділу, інформація внесена у таксаційну характеристику виділу |
| Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Гніздо лип № 2». Рішення виконкому Тернопільської обласної ради від 26.12.1983 р. № 496 зі змінами, внесеними рішенням виконкому Тернопільської обласної ради від 19.11.1984 р. № 320 | 0,04 | Бучацька міська територіальна громада, кв. 3, вид. 4 | 0,04 | Комунальне підприємство «Лісопаркове господарство» «Бучацькі ліси» Бучацької міської ради», кв. 11, вид. 4 | Утворення нового підприємства, зміна нумерації кварталів. В зв’язку із тим, що площа об’єкта ПЗФ менша за мінімальну площу виділу, інформація внесена у таксаційну характеристику виділу |

Додаток 7